ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий (объектов) по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, софинансируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2020 году

| № п/п | Наименование направления расходования средств / Целевые показатели | Площадь поверхности / протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенная в нормативное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе пообъектно: | 57 000,00 | 9,5 |
|  | Всего | 57 000,00 | 9,5 |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган», протяжённостью 17,606 км | 57 000,00 | 9,5 |
| Целевой показатель результативности предоставления субсидии |  |  |  |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 9,5 |  |

Примечания: Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии перевыполнено на 3,9 км по отношению к плановому.