Протокол

общего собрания Местного депутатского Совета руководителей депутатских объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в представительных органах местного самоуправления

в Нефтеюганском районе

| 28 июля 2021 года 10.00 Администрация Нефтеюганского района каб. 430 (в режиме ВКС) | № 5 |
| --- | --- |

Приглашенные:

Семенов Владимир Николаевич – Председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, члена фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Зеленский Александр Александрович – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Председательствовал председатель Местного депутатского Совета руководителей депутатских объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах местного самоуправления в Нефтеюганском районе Котова Татьяна Георгиевна

Присутствовали руководители депутатских объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представительных органов муниципальных образований Нефтеюганского района:

- Котова Татьяна Георгиевна			Дума Нефтеюганского района

- Дроздов Александр Александрович 		Совет депутатов гп. Пойковский

- Сочинская Алёна Витальевна			Совет депутатов сп. Лемпино

- Жукова Наталия Валерьевна			Совет депутатов сп. Сентябрьский

- Галимуллина Ильдария Муллахметовна 	Совет депутатов сп. Каркатеевы

- Данилина Нелля Владимировна		 	Совет депутатов сп. Усть-Юган

- Аскарова Ильгамия Муллахметовна		Совет депутатов сп. Куть-Ях

- Сапунов Виталий Юрьевич			Совет депутатов сп. Салым

Слушали:

Председателя Местного депутатского Совета руководителей депутатских объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах местного самоуправления в Нефтеюганском районе Котову Т.Г. о повестке Собрания.

Решили:

Принять повестку общего собрания Местного депутатского Совета руководителей депутатских объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах местного самоуправления в Нефтеюганском районе:

Повестка дня

общего собрания Местного депутатского Совета руководителей депутатских объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в представительных органах местного самоуправления

в Нефтеюганском районе

1. Об информации о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Докладывает директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса – заместитель главы Нефтеюганского района Кошаков Валентин Сергеевич

2. Об отчете о деятельности депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района за первое полугодие 2021 года

Докладывает руководитель депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

3. О работе членов депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в предвыборный период до 16 сентября 2021 года

Докладывает руководитель депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

Результаты голосования:    	«за» - 8

«против» - 0

«воздержались» - 0

По первому вопросу повестки

«Об информации о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»»

Слушали: заместителя директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района Петрову О.Н.

– В рамках муниципальной программы запланировано финансирование из консолидированного бюджета в размере 320 545,9 т.р. в т.ч.:

Федеральный бюджет – 2 383,50 т.р.

Бюджет округа – 50 162,69 т.р,

Местный бюджет –  267 999,71 т.р.

Исполнение по программе всего составило 156 361,9 т.р., что составляет 48,8 % в том числе по мероприятиям:

По 1 подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»:

Мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса».

Всего запланировано финансирование в размере 17 071,9 т.р.

Исполнение на 26.07.2021 г. составило – 2 070,0 т.р.

Выполнены следующие работы:

- по объекту: На разработку и актуализацию 14 схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотрено 2 070,00 тыс руб.:

Заключено 14 договоров на сумму 2 070,00 тыс.руб., срок выполнения работ до 30.06.2021.

Работа по договорам выполнена и оплачена в полном объеме.

- по объекту «ПИР котельная сп.Лемпино» предусмотрено 2 000,0 т.р.

Формируется пакет исходных данных для запроса коммерческих предложений на проведение работ по технико-экономическому обоснованию перевода котельной на электроснабжение;

- по объекту "Газоснабжение в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района" предусмотрено 5 000,00 руб.

Муниципальный контракт с ООО «ТОМСКНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»  подписан 20.07.2021. Цена контракта 4 741 415,65 рублей. Срок выполнения работ 5 месяцев. Завершение работ планируется в декабре 2021 года.

- по объекту "Сети газоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района" предусмотрено 8 001,88456 т.р. Технические условия запрошены в АО «Газпром газораспределение Север» 14.05.2021 и повторно 26.06.2021. Ожидаются технические условия, после которых будет сформировано задание на проектирование.

Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»

В целях реализации мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг запланировано финансирование в размере 44 097,9 т.р., в т.ч. БО – 9 364,0 т.р., МБ – 34 733,9 т.р..

Исполнение на 26.07.2021 г. МБ составило – 10 034,7 т.р. по 6 мероприятиям.

Планом программных мероприятий на 2021 г. предусмотрено 22 мероприятия.

Заключен МК и договоров - 15 объектов

Объявлен аукцион-2 объекта

Запрос коммерческих предложений, подготовка технической документации - 5 объектов

Запланированы работы по замене инженерных сетей:

теплоснабжения 1,414 км, что составляет 11,3 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей;

- водоснабжения 1,479 км, что составляет 8% от общей протяженности ветхих водопроводных сетей;

- водоотведения 0,082 км, что составляет 1% от общей протяженности ветхих канализационных сетей.

Мероприятие «Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения» данные по ДСиЖКК.

Всего запланировано финансирование в размере 36 617,1 т.р.

Исполнение на 26.07.2021 г. МБ составило – 23 824,9 т.р.

Мероприятие «Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения» данные по МКУ «УКС и ЖКК»

Всего запланировано финансирование в размере 72 184,2 т.р.

Исполнение на 26.07.2021 г. МБ составило – 43 970,6 т.р.

Мероприятие «Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг в сфере ЖКК на территории Нефтеюганского района»

Всего запланировано финансирование в размере 63 150,3 тыс.руб.

Исполнение на 26.07.2021 г. составило – 59 312,9 т.р.

По 2 подпрограмме «Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов»»:

Мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир)»

Всего запланировано финансирование в размере 700,0 т.р.

Исполнение на 26.07.2021 г. МБ составило – 536,7 т.р.

Мероприятие «Предоставление субсидий на проведение работ по дезинсекции и дератизации»

Всего запланировано финансирование в размере 8 300,4 т.р., БАО – 8 300,4т.р.

Исполнение на 26.07.2021 г. составило – 399,1 т.р.

Заключены 14 договоров на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (лаврицидной) обработке, барьерной дератизации по поселениям Нефтеюганского района на общую сумму 4 055,03 тыс.руб. Выполнен и оплачен 1 этап акакрицидной обработки территории Нефтеюганского района.

4 211,1 тыс.руб. - экономия после заключения всех договоров. В Департамент здравоохранения ХМАО-Югры будет направлено письмо о сумме сложившейся экономии и уменьшении данной субсидии.

По 3 подпрограмме «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности»:

Мероприятие «Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы)»

Всего запланировано финансирование в размере 100,0 т.р.

Проведен муниципальный конкурс наглядных материалов (буклетов, плакатов) "ВместеЯрче"среди общеобразовательных организаций Нефтеюганского района. Выявлены 3 Победителя конкурса, которым будут предоставлены гранты в форме субсидии на иные цели на основании приказа ДОиМП № 415-О от 24.05.2021.

Исполнение на 26.07.2021 г. составило – 45,0 т.р.

Мероприятие «Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности»

Всего запланировано финансирование в размере 250,0 тыс.руб.

Заключен договор от 19.02.2021 с ИП Листков  А.В. по замене индивидуальных узлов учета ХВС, ГВС в количестве 192 шт, в т.ч. ХВС – 96 шт, ГВС –96 шт. Установлены 50 шт.

По 4 подпрограмме «Благоустройство территорий населенных пунктов района»:

Мероприятие региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Всего запланировано финансирование в размере 17 529,3 т.р., в т.ч. ФБ- 2 383,5 т.р., БАО- 10 293,3 т.р. МБ – 4 852,5 т.р.

В рамках основного мероприятия реализуется проект благоустройство общественной территории «Сквер Победы» в сп.Сентябрьский, финансирование составляет 7 782,7, в т.ч.: ФБ - 2 383,50 т.р, ОБ - 3 728,00 т.р, МБ - 1 671,2 т.р,. Срок исполнения с 01.05.2021 по 30.07.2021. По основному контракту работы выполнены в полном объеме. Заявка на кассовый расход одобрена 21.07.2021 г.

Ведутся работы по благоустройству 4 дворовых территорий в гп.Пойковский (асфальтирование проездов, устройство тротуаров, устройство освещения, установка лавочек и урн). Финансирование составляет ОБ – 6 565,3 т.р., МБ – 1641,3 т.р. Срок исполнения с 01.07.2021 по 10.07.2021.

С целью проведения подготовительных мероприятий для реализации проекта: Благоустройство общественной территории парк «Зеленый остров» сп.Куть-Ях в 2022 году, предусмотрены денежные средства из МБ в размере 1540,00 тыс.рублей. На отчетный период заключены следующие договора с ООО "УралИнвест" на выполнение работ по разработке дизайн проекта, по инженерно-геодезическим изысканиям, по подготовке сметной документации и прохождение экспертизы. Срок выполнения до 15.10.2021.

Мероприятие: Реализация проектов «Народный бюджет».

Всего запланировано финансирование в размере 31 746,8 т.р.,в т.ч. МБ – 28 624,5 т.р., средства поселений 3 122,3 т.р.

Исполнение 26.07.2021 г составило МБ составило – 14 856,4 т.р., средства поселений – 1 241,4 т.р.

В 2021 году реализовывается 22 проекта по инициативному бюджетированию.

Мероприятие: «Благоустройство территорий поселений Нефтеюганского района»

Всего запланировано финансирование в размере 36 092,0 т.р., ОБ – 22 205,0 т.р., МБ- 9 665,3 т.р., средства по Соглашениям по передаче полномочий – 4 221,7 т.р.

Исполнение на 26.07.2021 составило МБ – 1 311,7 т.р.

В рамках основного мероприятия реализуются инициативные проекты, отобранные в рамках регионального конкурса инициативных проектов. Финансирование составляет БАО 14 324,9 т.р., МБ 5 443,6 тыс. рублей, в том числе:

- проект «Изготовление и установка монумента «Помните! Через века, через года, - помните!» сп.Сентябрьский (БАО 670,2 тыс.рублей, МБ 194,3 тыс. рублей).

- проект «Благоустройство общественной территории «Парк отдыха «Сингапай» (БАО 10 000,00 тыс.рублей, МБ 4 489,3 тыс. рублей)

- проект «Обустройство системы видеонаблюдения общественного пространства села Чеускино» (БАО 1 927,8 тыс.рублей, МБ 760,0 тыс. рублей)

- проект "Дорога к Дому"силами активистов ТОС". пг.Пойковский (БАО  1 726,9 тыс. рублей, БП  1 151,3 тыс. рублей)

Средства из округа в размере 7 880,0 т.р. направлены на благоустройство территории гп.Пойковский.

По объекту "Выполнение работ по благоустройству территории сп. Сингапай Нефтеюганского района ". Финансирование составляет из МБ 4 221,7 тыс.руб.

Заключен муниципальный контракт с ИП Бокиев Б.У на выполнение работ по благоустройству территории сп. Сингапай Нефтеюганского района. Цена контракта составляет 1 579 291,79 рублей. Срок выполнения работ: 1 месяц.

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района Петровой О.Н.,

Решили:

- Информацию принять к сведению.

Результаты голосования:    «за» - 8

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

По второму вопросу:

«Об отчете о деятельности депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района за первое полугодие 2021 года»

Слушали: руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котову Т.Г. о деятельности депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района за первое полугодие 2021 года. Отчет о деятельности был утвержден на заседании местного политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района 23.07.2021.

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Нефтеюганского района Котовой Т.Г. о деятельности депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района за первое полугодие 2021 года, решили:

Отчет о деятельности депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района за первое полугодие 2021 года принять к сведению.

Результаты голосования:    «за» - 8

«против» - 0

«воздержались» - 0

Результаты голосования:		«за» - 8

«против» - 0

«воздержались» - 0

По третьему вопросу повестки

«О работе членов депутатских объединений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в предвыборный период до 16 сентября 2021 года»

Слушали: руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котову Т.Г. о реализации проекта «Мобилизация» Всероссийской Политический Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Нефтеюганского района.

Заслушав и обсудив информацию руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котовой Т.Г.,

Решили:

1. Начать второй этап программы по мобилизации депутатов (данная программа действует до 16 сентября). При необходимости уточнять списки своих избирателей, направлять их  в адрес регионального исполкома (Жуковой Л.Н.).

2. Рассмотреть данные вопросы на собраниях депутатских объединений в советах депутатов поселений, собраниях первичных отделений с участием членов депутатского объединения в Думе Нефтеюганского района.

Результаты голосования:		«за» - 8

«против» - 0

«воздержались» - 0

Выступили:

Семенов Владимир Николаевич – Председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, члена фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Зеленский Александр Александрович – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о предстоящем голосовании по выборам депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, Тюменскую областную Думу, в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Председатель Местного депутатского Совета

руководителей депутатских объединений

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных

органах местного самоуправления

в Нефтеюганском районе		   	 						Т.Г.Котова