ДЕПУТАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ДУМЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

№ 127   «20»   апреля 2005 г.

- ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

| 25 ноября 2020 года г. Нефтеюганск (в режиме ВКС) | № 50 |
| --- | --- |

Всего депутатов депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района – 16

Присутствовали депутаты Думы Нефтеюганского района:

- Архипов Альберт Вячеславович

- Ахметзянова Наталья Викторовна

- Берг Александр Викторович

- Бочко Алла Анатольевна

- Гаибова Зоя Викторовна

- Жильцова Лариса Владимировна

- Котова Татьяна Георгиевна

- Кокшаров Анатолий Владимирович

- Сидорова Светлана Олеговна

- Светлаков Андрей Владимирович

- Мякишев Владимир Анатольевич

- Сочинская Алена Витальевна

- Ряполова Галина Николаевна

- Фоменкина Наталья Николаевна

- Куликов Владимир Юрьевич

- Швецов Эдуард Владимирович

Собрание правомочно.

Председательствующий: Котова Татьяна Георгиевна – руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района.

Собрание депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района открыла и огласила итоги регистрации депутатов на Собрании руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Т.Г.

Слушали:

Руководителя депутатского объединения Котову Т.Г. о повестке Собрания.

Решили:

Принять повестку Собрания депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района:

Повестка дня

собрания депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Думе Нефтеюганского района

1.	О вопросах, выносимых на пятьдесят второе заседание Думы Нефтеюганского района

Докладывает руководитель депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

2.	О бюджете Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Докладывает директор департамента финансов – заместитель главы Нефтеюганского района Бузунова Мария Федоровна

3.	Об информации о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года»

Докладывает заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района Юношева Кристина Владимировна

Результаты голосования:    	«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

По первому вопросу повестки

«О вопросах, выносимых на пятьдесят второе заседание Думы Нефтеюганского района»

Слушали:

Руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котову Т.Г. о вопросах, выносимых на пятьдесят второе заседание Думы Нефтеюганского района.

Заслушав и обсудив информацию руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котовой Т.Г. о вопросах, выносимых на пятьдесят второе заседание Думы Нефтеюганского района,

Решили:

Одобрить повестку дня пятьдесят второго заседания Думы Нефтеюганского района, голосовать за принятие решений солидарно.

Результаты голосования:    	«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

По второму вопросу повестки

«О бюджете Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»

Слушали:

директора департамента финансов – заместителя главы Нефтеюганского района Бузунову М.Ф.

Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов – заместителя главы Нефтеюганского района о проекте бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

Решили:

1. Одобрить проект бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

2. Голосовать за утверждение бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов солидарно.

Результаты голосования:		«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

По третьему вопросу повестки

«Об информации о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года»

Слушали:

заместителя директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района Юношеву К.В.

– 29 октября 2020 года состоялось заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на котором был принят закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О внесении изменений в Закон ХМАО-Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии с принятым законом бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа, предоставляемые бюджету Нефтеюганского района в качестве субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального района увеличены на 126 853,3 тыс.рублей.  В связи с этим на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа) на 2020 год предусмотрены средства в размере 480 232,32211 тыс. рублей, в т.ч. средства БАО – 402 637,8 тыс. рублей, средства МБ – 77 594,52211тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2020 кассовое исполнение по муниципальной программе составляет 323 932,24513 тыс. рублей, процентное исполнение – 94,8 %, исполнение мероприятий за счет средств бюджета автономного округа – 100 %. Ожидаемое перевыполнение по муниципальной программе составит 41%                         от утвержденного плана.

1.1. «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта».

По основному мероприятию 1.1 муниципальной программы в 2020 году заключено 4 МК (Договора) на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по двум дополнительным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сп.Салым, на общую сумму 7 107,07155 тыс. рублей.

В связи с введением режима повышенной готовности и сокращением пассажиропотока с 23.03.2020 по 31.08.2020, перевозки по дополнительным маршрутам не осуществлялись. С 01.09.2020 перевозки возобновлены. Экономия от сокращения рейсов перераспределена.

1.2. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района».

По основному мероприятию 1.2 муниципальной программы в 2020 году заключено 25 МК (Договора). Выполнено и оплачено работ на общую сумму 320 077,3 тыс. рублей, в том числе:

- с опережением графика на 2020г. выполнены работы по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган, протяжённостью 17,606 км». МК заключен на 3 года.

В 2020 году работы выполнены и оплачены на сумму 306 427,2996 тыс.рублей (в т.ч. БАО - 275 784,5 тыс.рублей, МБ - 30 642,7996 тыс.рублей). Лимиты на 2020 год освоены в полном объёме.

В соответствии с проектом закона ХМАО - Югры «О внесении изменений в Закон ХМАО – Югры «О бюджете ХМАО – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» МО Нефтеюганский район предоставлено дополнительное финансирование в размере 126 853,3 тыс.рублей на 2020 год на капитальный ремонт данного объекта. Работы выполнены, оплата будет произведена после оформления соответствующих документов.

Процент перевыполнения плана составляет 46%.

По заверению подрядчика работы будут завершены по объекту в полном объеме в 2021 г., т.е. на 1 год раньше срока, предусмотренного МК;

- сформировано землеустроительное дело, на разработку проекта освоения лесов и лесной декларации по объекту «Капитальный ремонт а/д «Подъездная а/д к п.Усть-Юган, протяжённостью 17,606 км» на сумму 232,5 тыс.рублей;

- проведена комплексная диагностика по оценки транспортно-эксплуатационного состояния подъездных автодорог местного значения муниципального района.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нефтеюганский район, пешеходного моста в районе железнодорожной станции Салым, на выполнение требований по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, муниципальной программой предусмотрены средства местного бюджета в размере 17 714,11907 тыс.рублей.  Выполнено и оплачено работ на общую сумму                         13 778,20507 тыс.рублей.

1.3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений».

По основному мероприятию 1.3 муниципальной программы в 2020 году заключен договор на ремонт автомобильных дорог местного значения сп.Салым: ул.Центральная, ул.Молодежная, ул. 55 лет Победы (общей площадью 420 кв.м.), на общую сумму 502,72146 тыс.рублей. Работы, согласно заключенному договору выполнены и оплачены в полном объёме.

2.1. «Реализация мероприятий профилактического и агитационного характера, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».

На проведение в 2020 году конкурса «Безопасное колесо» в рамках основного мероприятия 2.1, муниципальной программы, предусмотрены средства в размере 51,39 тыс.рублей, из них освоены 17,5 тыс.рублей. Отклонение на 33,89 тыс.рублей от общего объема произошло в результате того, что изменены сроки проведения окружного этапа соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие будет проводится в дистанционном формате. Средства планируется перераспределить на социально значимые расходы.

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района Юношеву К.В. о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года»,

Решили:

1.	Принять к сведению информацию заместителя директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района Юношевой К.В. о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года».

2.	Рекомендовать Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района провести капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» в соответствии с доведёнными лимитами бюджетных ассигнований из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и из бюджета муниципального образования Нефтеюганского района.

Срок выполнения работ: 01.06.2021 – 01.10.2021

Результаты голосования:    	«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

Руководитель депутатского

объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Думе  Нефтеюганского района					   	 	Т.Г.Котова