ДЕПУТАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ДУМЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

№ 127   «20»   апреля 2005 г.

- ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

| 23 июня 2021 года г. Нефтеюганск | № 58 |
| --- | --- |

Всего депутатов депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района – 16

Присутствовали депутаты Думы Нефтеюганского района:

- Архипов Альберт Вячеславович

- Ахметзянова Наталья Викторовна

- Берг Александр Викторович

- Бочко Алла Анатольевна

- Гаибова Зоя Викторовна

- Котова Татьяна Георгиевна

- Куликов Владимир Юрьевич

- Кокшаров Анатолий Владимирович

- Ряполова Галина Николаевна

- Мякишев Владимир Анатольевич

- Светлаков Андрей Владимирович

- Жильцова Лариса Владимировна

- Сочинская Алена Витальевна

- Фоменкина Наталья Николаевна

- Швецов Эдуард Владимирович

Собрание правомочно.

Председательствующий: Котова Татьяна Георгиевна – руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района

Собрание депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района открыла и огласила итоги регистрации депутатов на Собрании руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Т.Г.

Слушали:

Руководителя депутатского объединения Котову Т.Г. о повестке Собрания.

Решили:

Принять повестку Собрания депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района:

Повестка дня

собрания депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Думе Нефтеюганского района

1.	О вопросах, выносимых на шестидесятое заседание Думы Нефтеюганского района

Докладывает руководитель депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

2. Об информации о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 - 2024 годах и на период до 2030 года»

Докладывает заместитель директора департамента имущественных отношений Нефтеюганского района Сахаров Алексей Николаевич

3. Об информации о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Докладывает директор департамента физкультуры и спорта Нефтеюганского района Андреевский Александр Юрьевич

4. Об утверждении плана работы депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района на 2 полугодие 2021 года

Докладывает руководитель депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

Голосовали «за» - 15 (единогласно).

Решение принято.

По первому вопросу:

«О вопросах, выносимых на шестидесятое заседание Думы Нефтеюганского района»

Слушали:

Руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котову Т.Г. о вопросах, выносимых на шестидесятое заседание Думы Нефтеюганского района.

Заслушав и обсудив информацию руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котовой Т.Г. о вопросах, выносимых на шестидесятое заседание Думы Нефтеюганского района,

Решили:

Одобрить повестку дня шестидесятого заседания Думы Нефтеюганского района, голосовать за принятие решений солидарно.

Результаты голосования:    «за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

По второму вопросу:

«Об информации о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 - 2024 годах и на период до 2030 года»»

Слушали: заместителя директора департамента имущественных отношений Нефтеюганского района Сахарова А.Н.

– Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 - 2024 годах и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 №1803-па-нпа (в редакции от 20.04.2021 № 653-па-нпа).

Исполнителями программы являются:

- Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района;

- Комитет по градостроительству администрации Нефтеюганского района/ МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»;

- Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района/ МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»;

- Администрации поселений Нефтеюганского района.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году выделены финансовые средства в сумме 1 388 895,85 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 16 194,60 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 1 115 347,90 тыс. рублей;

- местный бюджет – 214 923,24 тыс. рублей.

На текущую дату исполнение по программе составляет 264 962,06 тыс. рублей или 19,5% от доведенных лимитов, в том числе по мероприятиям программы:

Подпрограмма I «Градостроительная деятельность»:

На реализацию 2-х основных мероприятий подпрограммы I «Градостроительная деятельность» предусмотрено 7 939,79 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 3 000,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 939,79 тыс. рублей.

Исполнение на текущую дату составляет 823,49 тыс. рублей.

С начала текущего года в рамках подпрограммы I «Градостроительная деятельность» проделана следующая работа:

- 3 муниципальных контракта - расторгнуты;

- 2 муниципальных контракта: ведется претензионная работа по расторжению контракта;

- 4 муниципальных контракта: проекты разработаны, направлены замечания, подрядчик устраняет замечания;

- 3 муниципальных контракта: ведется сбор исходных данных;

- 1 открытый аукцион состоялся, победитель определен, заключение муниципального контракта;

- 4 пакета документов сформированы, размещение запланировано 01.07.2021.

По результатам заключения оставшихся муниципальных контрактов сложившеюся экономию планируется перераспределить на подпрограмму II «Содействие развитию жилищного строительства».

Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства»:

На реализацию 5-и основных мероприятий подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» предусмотрено 1 184 988,51 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 1 086 908,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 98 080,51 тыс. рублей.

Исполнение на текущую дату составляет 229 106,23 тыс. рублей.

В целях исполнения мероприятий подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» за отчетный период выполнено следующее:

- остатки 20% по муниципальным контрактам приобретение жилых помещений 2020 года;

- приобретено 76 жилых помещений, общей площадью 3 783,70 м²;

- предоставлено выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение 3-м собственникам жилых помещений, в многоквартирных домах признанных аварийными.

Планируется часть доведенных лимитов, после получения положительного заключения экспертизы проверки проектно-сметной документации по объекту «Сети  тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района», а также согласования заявки с Департаментом строительства ХМАО-Югры, перераспределить на IV подпрограмму «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры».

До конца 2021 года запланировано:

- приобрести 266 жилых помещений;

- предоставить выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение 57 собственникам жилых помещений, в многоквартирных домах признанных аварийными;

- снести 16 расселенных многоквартирных домов признанных аварийными.

Таким образом, планируется освоить 100% доведенных средств.

Подпрограмма III «Обеспечение граждан мерами государственной поддержки по улучшению жилищных  условий»:

На реализацию 9-и основных мероприятий подпрограммы III «Обеспечение граждан мерами  государственной поддержки по улучшению жилищных  условий» предусмотрено 47 745,11 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 16 194,60 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 25 439,90 тыс. рублей;

- местный бюджет – 6 110,61 тыс. рублей.

Исполнение на текущую дату составляет 4 778,46 тыс. рублей.

В целях исполнения мероприятий подпрограммы III «Обеспечение граждан мерами  государственной поддержки по улучшению жилищных  условий» за отчетный период выполнено следующее:

- остатки 20% по муниципальным контрактам приобретение жилых помещений 2020 года;

- предоставлена субсидия 2 гражданам по основному мероприятию «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан».

До конца 2021 года запланировано:

- снести 10 строений приспособленных для проживания (балков), граждане, проживающие в данных строениях, улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилых помещений за счет средств субсидии. После передачи гражданами по акту приема-передачи занимаемых ими строений, будет осуществлен снос;

- предоставить субсидию 9 семьям, проживающим в жилых домах, находящихся в зонах затопления, подтопления;

- предоставить субсидию 6 гражданам по основному мероприятию «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан».

Таким образом, планируется освоить 100% доведенных средств.

Подпрограмма IV «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры»

На реализацию 2-х основных мероприятий подпрограммы IV «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры» предусмотрено 105 792,33 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 105 792,33 тыс. рублей.

Исполнение на текущую дату составляет 555,72 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы IV «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры» выполнено следующее:

- ведется поэтапное строительство объекта «Инженерная подготовка территории гидронамыва в с.Чеускино Нефтеюганского района». Работы по планировке, устройству транспортной сети, электроснабжению выполнены в 2020г. В 2021 году запланированы работы по устройству ливневой канализации. НМЦК составляет 17 235,84 тыс.руб.  Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Срок выполнения работ 5 месяцев. Аукцион, запланированный на 22.03.21г., а затем на 08.04.21г. не состоялся ввиду отсутствия потенциальных подрядчиков. Готовится пакет документов для повторного аукцион;

- ведется поэтапное строительство объекта «Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды, вертикальная планировка территории, сети водоснабжения) в гп.Пойковский Нефтеюганского района». Работы по планировке, устройству транспортной сети, водоснабжению и благоустройству выполнены в 2020г. Завершение работ в полном объеме по микрорайону планируется в 2021 году. 14.04.21г. заключен муниципальный контракт с ООО «ЮВиС». Цена контракта составляет 82 293,94 тыс.руб. Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Срок выполнения работ 6 месяцев;

- по объекту «Строительство проезда к земельным участкам 7,8 ИЖС для льготных категорий граждан в 7А мкр.в пгт.Пойковский Нефтеюганского района» сформирован пакет аукционной документации на выполнение СМР. НМЦК составляет 3 233,26 тыс.руб. Срок выполнения работ 3 месяца. Проведение аукциона планируется в мае месяце 2021 года, со сроком выполнения работ в летний период;

- по объекту «Строительство проезда  от  проспекта Мечтателей к земельным  участкам ИЖС  для  льготной  категории граждан в сп.Сингапай Нефтеюганского района» запланирована сумма 890,42 тыс.руб. - остаток по муниципальному контракту от 22.05.2019г., заключенному с ООО «Проектно-конструкторское бюро «Мегаполис» на выполнение проектно-изыскательских работ. Контракт был расторгнут в связи с невозможностью разработки проекта в 2020 г;

- ведется проектирование по объекту «Сети  тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района» сумма муниципального контракта составляет 1 343,12 тыс. рублей. По итогам окончания проектирования будет определена стоимость строительно-монтажных работ, ориентировочная стоимость работ составит 67 000,00 тыс. рублей. Запланировано перераспределение с подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства».

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора департамента имущественных отношений Нефтеюганского района Сахарова А.Н.,

Решили:

- Информацию принять к сведению.

Результаты голосования:    «за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

По третьему вопросу:

«Об информации о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»»

Слушали: директора департамента физкультуры и спорта Нефтеюганского района Андреевского А.Ю.

– Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации от 31.10.2016 № 1801-па-нпа (в редакции от 02.04.2021 №525-па-нпа).

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Государственной программой «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» программа направлена на улучшение здоровья населения, повышение уровня и качества жизни жителей района, улучшение подготовленности человеческого потенциала, улучшение воспитания подрастающего поколения, повышение конкурентоспособности  спорта и престижа района на окружных, российских и международных соревнованиях».

Ответственный исполнитель Программы - Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.

Соисполнители:

1.Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района;

2.Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»;

3.Муниципальное казённое учреждение «Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта».

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих жителям Нефтеюганского района возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов Нефтеюганского района на окружной, российской и международной спортивной арене.

Задачи муниципальной программы.

Для решения указанной цели предусматривается решение четырех задач:

Задача 1.	Пропаганда спортивного образа жизни для всех возрастных категорий и социальных групп граждан.

Задача 2.	Обеспечение доступа жителям Нефтеюганского района к спортивной инфраструктуре.

Задача 3.	Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта.

Задача 4.	Создание условий для успешного выступления спортсменов Нефтеюганского района на окружных, всероссийских и международных соревнованиях.

В сфере физической культуры и спорта Нефтеюганский район участвует в региональной составляющей национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт-норма жизни»).

Целевой показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».

Базовое значение 48,4%.

По итогам 2021 года целевой показатель будет достигнут – 51,4% за счет ввода в эксплуатацию Физкультурно - Оздоровительного Комплекса в сп. Сингапай, универсальной многофункциональной спортивной площадки с игровой зоной сп. Салым на берегу о. Сырковый Сор.

В рамках реализации проекта на территории Нефтеюганского района проведено Всероссийское мероприятие «Лыжня России – 2021», так же на территории Муниципалитета 2021 году запланировано к проведению Традиционный Международный Турнир по вольной борьбе, спортивные мероприятия проводятся в соответствии с календарными планами спортивных комплексов поселений района. В целях привлечения жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства.

В 2021 году от Нефтеюганского района участие в III Национальном конкурсе «АРЕНА» принимает НРБУ СШ «Нептун».

В сфере физической культуры и спорта Нефтеюганский район участвует в региональной составляющей национального проекта «Демография» (региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Старшее поколение)). Целевой показатель отсутствует. Во всех поселениях Нефтеюганского района открыты секции "Скандинавской ходьбы", также в спортивных комплексах совместно с инструкторами по спорту граждане старшего поколения занимаются в любое подходящее для них время в рамках графика работы учреждения. В НРБУ СШ «Нептун» предоставляется услуга посещения плавательного бассейна на безвозмездной основе для граждан старшего поколения. Данной услугой ежемесячно пользуются более 50 человек. Систематически занимается более 679 человек от 60 лет и старше, на 2021 год в соответствии с единым календарным планом было запланировано проведение 12 спортивных и оздоровительных мероприятий для старшего поколения. В феврале было проведено 2 мероприятия:

- Скандинавская ходьба с охватом 78 человек;

- Фестиваль по настольным играм с охватом 55 человек;

- Спартакиада среди лиц старшего поколения;

- Фестиваль среди пожилых людей и т.д.

За отчетный период 2021 года на территории Нефтеюганского района проведено 70 районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, участие в окружных, региональных, всероссийских соревнований:

- привлечены спортивные площадки и спортивные залы общеобразовательных школ, для занятий спортом взрослого населения;

- привлечение максимального количества населения на турниковые комплексы "Стрит-Воркаут", посредством пропаганды здорового образ жизни, проведения мастер-классов по обучению занятий на «Стрит-Воркауте».

- увеличение количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в связи приобретением спортивного оборудования и инвентаря (настольные игры). В настоящее время осуществляются занятия по реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивных секциях по таким видам спорта в поселениях района - г.п. Пойковский (плавание, пауэрлифтинг, бочче, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, настольный бильярд), с.п.Салым (легкая атлетика, настольный теннис), с.п.Сингапай (легкая атлетика, настольный теннис), с.п.Каркатеевы (пауэрлифтинг, настольный теннис), с.п.Усть-Юган (легкая атлетика, настольный теннис). На базе отделения заключено соглашение с «Центром Адаптивного спорта ХМАО-Югры» о совместном реализации программы «физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК для детей инвалидов», также для лиц с инвалидность от 18 лет, разработана программа спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), (спорт лиц с поражением ОДА), заключено соглашение с Центром адаптивного спорта о совместной реализации программы физкультурно оздоровительной направленности средствами АФК  по легкой атлетике.

- по итогам мониторинга спортивных сооружений в 2020 году в связи с введением игровой площадки НРМОБУ "Сентябрьская СОШ", площадки с тренажерами НРМОБУ "Сентябрьская СОШ", универсальной игровой площадки НРМОБУ "Каркатеевская СОШ", гимнастического городка НРМОБУ "Каркатеевская СОШ", турникового комплекса сп.Усть-Юган, увеличилось количество спортивных сооружений с 110 (2019г) до 115 (2020 г.).

Исполнение расходных обязательств по муниципальной программе на отчетный период 2021 года составило 27,7%, из них:

- федеральный бюджет - не запланированы;

- бюджет автономного округа – 1267,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 210804,4 тыс. рублей;

- иные источники – 102144,5 тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальной программы за 2021 год, целевые показатели будут выполнены на 100%.

Заслушав и обсудив информацию директора департамента физкультуры и спорта Нефтеюганского района Андреевского А.Ю.,

Решили:

Информацию принять к сведению.

Результаты голосования:    	«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

По четвертому вопросу повестки

Об утверждении плана работы депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района на 2 полугодие 2021 года

Слушали: руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котову Т.Г. о плане работы депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района на 2 полугодие 2021 года, согласованным с Местным политсоветом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района.

Заслушав и обсудив информацию руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котовой Т.Г. о плане работы депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района на 2 полугодие 2021 года,

Решили:

Утвердить план работы депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района на 2 полугодие 2021 года. (Приложение к протоколу)

Результаты голосования:    	«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

| Руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района |  | Т.Г. Котова |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАН решением Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района « 3 » июня 2021 года, протокол № _7_ Секретарь Местного отделения Партии ________________________/ Г.В.Лапковская /; УТВЕРЖДЕН решением депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района «23» июня 2021 года, протокол № 59 . Руководитель депутатского объединения _____________________ / Т.Г.Котова /. |  |
| --- | --- |

ПЛАН РАБОТЫ ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ДУМЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

| № п/п | Наименование вопроса для рассмотрения на заседании депутатского объединения | Дата проведения | Ответственный за подготовку |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Проведение собраний депутатских депутатского объединения |  |  |  |
| 1. | Об итогах работы депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района за первое полугодие 2021 года. | июль | Руководитель депутатского объединения |
| 2. | Информирование о ходе реализации национальных проектов на территории Нефтеюганского района. | в течении полугодия | Члены депутатского объединения, закрепленные за объектами |
| 3. | О плане работы Думы Нефтеюганского района на 2022 год | декабрь | Руководитель депутатского объединения |
| 4. | О плане работы депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района на первое полугодие 2022 года | декабрь | Руководитель депутатского объединения |
| II. Нормотворческая деятельность депутатского объединения |  |  |  |
| 1. | Реализация Думой района права законодательной инициативы | постоянно | Руководитель депутатского объединения |
| 2. | Участие в обсуждении проектов решений: |  | Члены депутатского объединения |
| 2.1. | О внесении изменений в Устав Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по мере необходимости |  |
| 2.2. | О внесении изменений в Регламент Думы Нефтеюганского района | по мере необходимости |  |
| 2.3. | О внесении изменений в бюджет Нефтеюганского района на 2020 год | по мере необходимости |  |
| 2.6. | Об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности района | по мере необходимости |  |
| 2.7. | О внесении изменений в решения Думы района по вопросам, входящим в компетенцию Думы района, в связи с изменением действующего законодательства | по мере необходимости |  |
| III. Публичные мероприятия депутатского объединения и взаимодействие депутатского объединения с Координационным Советом руководителей депутатских объединений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах поселений Нефтеюганского района |  |  |  |
| 1. | Участие депутатов – членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района в работе общественных организаций и общественных советов, комиссий Нефтеюганского района | В течении полугодия | Члены депутатского объединения |
| 2. | Участие членов депутатского объединения в работе заседаний политсоветов местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | В течении полугодия | Руководитель депутатского объединения |
| 3. | Участие руководителя депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в заседаниях регионального депутатского Совета руководителей депутатских объединений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | В течении полугодия при приглашении | Руководитель депутатского объединения |
| 4. | Оказание содействия в подготовке и проведении, участие в заседаниях Общих собраний Координационного Совета руководителей депутатских объединений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах поселений Нефтеюганского района. | По мере необходимости | Руководитель депутатского объединения |
| 5. | Участие депутатов Думы Нефтеюганского района – членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в собраниях депутатских объединений в представительных органах поселений Нефтеюганского района. | В течении полугодия | Члены депутатского объединения |
| 6. | Участие членов депутатского объединения в избирательной кампании 2021 года | В течении полугодия | Члены депутатского объединения |
| 7. | Участие членов депутатского объединения в торжественных мероприятиях, митингах на территориях поселений | В течении полугодия | Члены депутатского объединения |
| 8. | Работа с молодежью | В течении полугодия | Члены депутатского объединения |
| IV. Организация деятельности членов депутатского объединения с населением |  |  |  |
| 1. | Отчеты депутатов Думы Нефтеюганского района – членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» перед избирателями. | В течении года, согласно графику встреч с избирателями депутатов Думы Нефтеюганского района | Члены депутатского объединения |
| 2. | Прием граждан депутатами Думы Нефтеюганского района – членами депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в поселениях. | Согласно графику | Члены депутатского объединения |
| 3. | Прием граждан депутатами Думы Нефтеюганского района – членами депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в общественной приемной Нефтеюганского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | Согласно графику | Члены депутатского объединения |
| 4. | Встречи депутатов – членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с населением (участие в собраниях, в публичных мероприятиях, проводимых на территории района, посещение предприятий, организаций, учреждений), в том числе: по разъяснению программных документов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | В течении полугодия в рабочем порядке | Члены депутатского объединения |
| 5. | Мероприятия по оказанию волонтерской помощи заболевшим и поддержки медиков в обеспечении СИЗами, горячим питанием, продуктовыми наборами, дополнительным автотранспортом. | В течении полугодия | Руководитель депутатского объединения |
| V. Партийная деятельность |  |  |  |
| 1. | Организация работы по вопросу пополнения и укрепления рядов членов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | Постоянно | Члены депутатского объединения |
| 2. | Участие в реализации партийных проектов. | Постоянно | Члены депутатского объединения |
| 3. | Информирование депутатов о реализации партийных проектов, реализуемых на территории Нефтеюганского района, кураторами партийных проектов. | Постоянно | Руководитель депутатского объединения |
|  | Информирование СМИ и населения о ходе реализации национальных проектов на территории Нефтеюганского района членами депутатского объединения, закрепленными за конкретными объектами. | Постоянно | Члены депутатского объединения |
| 4. | Информирование СМИ и населения о роли Партии и своем участии в реализации партийных проектов, реализуемых на территории Нефтеюганского района. | Постоянно | Члены депутатского объединения |
| VI. Работа депутатского объединения со средствами массовой информации |  |  |  |
| 1. | Освещение деятельности депутатов - членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района путем присутствия на заседаниях представителей средств массовой информации района. | Постоянно в рабочем порядке | Члены депутатского объединения |
| 2. | Освещение деятельности депутатов - членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района на телевидении, в газете «Югорское обозрение», на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района, официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, социальных сетях, а также на интерактивной платформе «Избиратель-депутат». | Постоянно в рабочем порядке | Члены депутатского объединения |