**ПРОТОКОЛ № 7**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 25 июля 2019 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | - Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

2. О ходе реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

**1.  О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

(Убасов, Сочинский, Бузунова, Михалев, Бородкина, Кузьмина)

**Решили:**

По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»:

1.1. Запрос на изменение в календарный план проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» направить на доработку.

1.2. Администратору проекта организовать совещание команды проекта совместно с Департаментом имущественных отношений, Департаментом градостроительства и землепользования и прочими заинтересованными структурными подразделениями администрации Нефтеюганского района в целях принятия решений внутри команды проекта о внесении изменений в управленческие документы проекта в части уточнения сроков реализации работ, контрольных точек по мероприятиям, перераспределения ресурсов между работами, финансирования проекта.

Срок исполнения: до 05 августа 2019 года.

1.3. Скорректированную и согласованную информацию по управленческим документам проекта предоставить в муниципальный проектный офис в срок до 16 августа 2019 года.

**2. О ходе реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».**

(Фоминых, Петрова)

**Решили:**

2.1.  Информацию о текущем состоянии на 25 июля 2019 года принять к сведению.

2.2.  Должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий портфеля проектов:

-  руководствоваться пунктами 2.2-2.2.3 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра;

- осуществлять своевременное размещение подтверждающих документов по достижению соответствующих мероприятий портфелей проектов, в информационной системе управления проектной деятельностью.

2.3. Должностному лицу, ответственному за реализацию мероприятия (Фоминых А.В) обеспечить достижение мероприятия: «Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях приведения в соответствие с модельными актами».

Срок исполнения: до 30 августа 2019 года.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета И.В.Шайбекян