ПРОТОКОЛ № 7

заседания  Проектного комитета

администрации Нефтеюганского района

06.07.2017                                                                                             г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Лапковская Галина Васильевна                      – Глава Нефтеюганского района,

Председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 18 человек.

| Полный список присутствующих приведен в приложении № 1 к протоколу. |  |
| --- | --- |

Повестка дня:

- Рассмотрение паспортов проектов:

- «Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»;

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

2.	Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов: (в том числе информация о проведенной работе):

- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;

- «Подключение (технологическое присоединение) сетям газоснабжения»;

- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;

- «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»;

- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

3. Утверждение Плана основных мероприятий, реализуемых муниципальным проектным офисом администрации Нефтеюганского района в 2017 году.

- Рассмотрение календарных планов проектов:

(Г.В.Лапковская, М.Ф.Бузунова, А.Ю.Андреевский, С.В.Убасов)

По проекту «Строительство культурно-образовательного  комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»

Решили:

  - Календарный план проекта направлен на доработку.

  - Руководителю проекта внести изменения в части сроков реализации работ, контрольных точек по мероприятиям. Скорректированную и согласованную информацию по календарному плану проекта предоставить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 27 июля 2017 года.

По проекту «Строительство физкультурно - оздоровительного  комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района»:

Решили:

1.3. Календарный план проекта направлен на доработку.

  - Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района совместно с департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района отработать вопрос по срокам оформления регистрации права муниципальной собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество.

Срок: до 20 июля 2017 года.

1.5. Руководителю проекта внести изменения в части сроков реализации работ, контрольных точек по мероприятиям. Скорректированную и согласованную информацию по календарному плану проекта предоставить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 27 июля 2017 года.

2. Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов (в том числе информации о проведенной работе):

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»

(Г.В.Лапковская, О.Н.Петрова, В.И.Помогалов)

Решили:

2.1. Согласовать план реализации портфеля проекта.

2.2. Внести корректировку в пункт 4 «Организация обеспечения предоставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» (мероприятие 9) в части срока окончания работ до 31.10.2017.

2.3. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- |
| 1 | Помогалов Владимир Иванович – главный энергетик УКСиЖКК |
| 6, 7 | Калашников Андрей Дмитриевич – директор департамента градостроительства и землепользования Кошаков Валентин Сергеевич – директор департамента – заместитель главы Нефтеюганского района |
| 8 | Крышалович Дмитрий Владимирович – заместитель председателя комитета по градостроительству |

«Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»

(Г.В.Лапковская, О.Н.Петрова)

Решили:

2.4. Согласовать план реализации портфеля проекта.

2.5. По пункту 7 «Разработать модельный раздел правил благоустройства, регламентирующий проведение «земляных работ» (мероприятие 6 портфеля проектов); пункту 10 «Предоставление возможности заявителю заключения «комплексного договора», предусматривающего выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, так и дальнейшую поставку газа» (мероприятие 9 портфеля проектов); пункту 11 «Создание офисов обслуживания потребителей (в том числе с использованием услуг иных агентов, многофункциональных центров, расчетных центров)» (мероприятие 10 портфеля проектов) отработать вопрос по исполнению мероприятий (с учетом сроков проведения мероприятий) с профильными органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.6. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- |
| 1, 1.1., 2 – 8 | Петрова Ольга Николаевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса |

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

(Г.В.Лапковская, О.Н.Петрова)

Решили:

2.7. Согласовать план реализации портфеля проекта.

2.8. По пункту 9 «Разработать модельный раздел правил благоустройства, регламентирующий проведение «земляных работ» (мероприятие 9) отработать с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вопрос по исполнению мероприятия.

2.9. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- |
| 1 – 11 | Петрова Ольга Николаевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса |

«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»

(Г.В.Лапковская, Г.В.Герасимова)

Решили:

2.10. Согласовать план реализации портфеля проекта.

2.11. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- |
| 15 | Герасимова Галина Валентиновна – начальник отдела по предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической политике и предпринимательству |
| 17 | Пастушенко Денис Николаевич – заместитель начальника управления информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района |
| 18 | Вязникова Татьяна Анатольевна – заместитель председателя комитета по земельным ресурсам Департамента градостроительства и землепользования |

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

(Г.В.Лапковская, А.Д.Калашников)

Решили:

2.12. Согласовать план реализации портфеля проекта.

2.13. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- |
| 2 | Большакова Ольга Николаевна – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений Дода Александр Васильевич – председатель комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и землепользования |
| 5, 10 | Облецова Елена Михайловна – начальник отдела землепользования комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и землепользования |
| 8, 9 | Суетина Нафиса Наилевна – председатель комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования |
| 12 | Зубарева Анастасия Александровна – заместитель начальника отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и землепользования |
| 21 | Дода Александр Васильевич – председатель комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и землепользования |

2.14. Руководителям структурных подразделений осуществляющих реализацию мероприятий в портфелях проектов своевременно обеспечить исполнение подпунктов 2.2 и 2.3 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра.

3. Утверждение Плана основных мероприятий, реализуемых муниципальным проектным офисом администрации Нефтеюганского района в 2017 году.

(Г.В.Лапковская, М.Ф.Бузунова, Н.А.Довыденок)

Решили:

3.1. Утвердить план основных мероприятий, реализуемых Проектным комитетом администрации Нефтеюганского района на 2017 год с учетом предложений структурных подразделений в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета                                             Г.В.Лапковская

| Секретарь Проектного комитета | Ю.Р.Катышева |
| --- | --- |