Администрация Нефтеюганского района

Заседание Проектного комитета администрации Нефтеюганского района

Протокол

14.12.2016                                                                                                     № 1

г. Нефтеюганск

Председатель Проектного комитета

| Глава района | Г.В.Лапковская |
| --- | --- |

Заместитель председателя Проектного комитета

| Первый заместитель главы района | С.А.Кудашкин |
| --- | --- |

Члены Проектного комитета:

| Глава сельского поселения Салым | Н.В.Ахметзянова |
| --- | --- |
| Глава сельского поселения Сингапай | В.Ю.Куликов |

Директор департамента финансов –

заместитель главы района                                                                       М.Ф.Бузунова

Директор департамента строительства и жилищно-

коммунального комплекса – заместитель главы района                     Ю.А.Коршунов

Заместитель главы Нефтеюганского района                                         В.Г.Михалев

Директор муниципального казенного учреждения

«Управление капитального строительства и жилищно-

коммунального комплекса Нефтеюганского района»                         И.Л.Русакова

Председатель комитета по экономической политике

и предпринимательству                                                                          И.М.Шумейко

Приглашенные:

Заместитель директор департамента образования

и молодежной политики Нефтеюганского района                               О.А.Кофанова

Заместитель директор департамента образования

и молодежной политики Нефтеюганского района                               А.Н.Кривуля

| Директор МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский» | И.В.Попугаев |
| --- | --- |
| Председатель комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования | Н.Н.Суетина |

| Начальник отдела – главный бухгалтер сельского поселения Сингапай | И.Ф.Захарова |
| --- | --- |
| Главный специалист управления по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан | С.А.Арнгольд |

Общее количество присутствующих: 15 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

- Открытие Заседания

2.	О рассмотрении приоритетных мероприятий по благоустройству для включения в портфель проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ВЫСТУПИЛИ:

Лапковская Г.В.: поприветствовала присутствующих. Озвучила вопросы программы заседания.

Коршунов Ю.А.: доложил о рассмотрении вопроса по включению в портфель проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проекты городского поселения Пойковский, сельских поселений Салым и Сингапай.

Ахметзянова Н.В., Куликов В.Ю., Попугаев И.В.: озвучили предложения по приоритетным мероприятиям по благоустройству городского и сельских поселений Нефтеюганского района для включения в портфель проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

М.Ф.Бузунова, В.М.Михалев, И.М.Шумейко, Н.Н.Суетина состоялось обсуждение предложенных проектов, необходимость разработки паспортов проектов с учетом разработанных нормативных правовых актов.

РЕШЕНИЕ:

- Принять предложения Главы сельского поселения Салым для включения в портфель проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по приоритетным мероприятиям по благоустройству:

- Строительство «Солнечного сквера»;

- Обустройство береговой зоны отдыха озера «Сырковый Сор»;

- «Во двор – без опасностей».

- Рекомендовать Главам городского поселения Пойковский и сельского поселения Сингапай:

  - доработать проекты по благоустройству для включения в портфель проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

  - информацию в соответствии с пунктом 2.1 настоящего протокола направить в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района до 12:00 15.12.2016.

- Рекомендовать Главам городского поселения Пойковский, сельских поселений Салым и Сингапай:

  - внести изменения в муниципальные программы поселения с учетом сформированных проектов по благоустройству;

  - провести работу с населением по участию граждан в реализации проектов по благоустройству;

  - организовать обсуждение проектов по благоустройству с гражданами поселений и предпринимательским сообществом, заручиться их согласием по участию в софинансировании мероприятий проекта, произвести расчет средств;

  - предоставить информацию в соответствии с пунктом 3.3 настоящего протокола 18.01.2017 в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, с указанием средств муниципального образования, предпринимательского сообщества и средств граждан.

- Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района направить информацию в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

  - в соответствии с пунктом 1 и подпунктом 2.2 настоящего протокола 15.12.2016;

  - в соответствии с пунктом 3 настоящего протокола до 20.01.2017.

- Управлению по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района направить Главам городского поселения Пойковский, сельских поселений Салым и Сингапай типовые документы по самообложению и нормативный правовой акт, регламентирующий проведение схода граждан до 20.12.2016.

Директор департамента финансов – заместитель

главы района, исполняющий обязанности

председателя Проектного комитета                                             М.Ф.Бузунова

| Секретарь Проектного комитета | Н.А.Довыденок |
| --- | --- |