ПРОТОКОЛ № 5

заседания  Проектного комитета

администрации Нефтеюганского района

22.05.2017                                                                                             г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Лапковская Галина Васильевна                      -  Глава Нефтеюганского района,

Председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 9 человек.

| Полный список присутствующих приведен в приложении к протоколу. |  |
| --- | --- |

Повестка дня:

- Рассмотрение паспортов проектов:

-«Этнокультурное образование»;

-«Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»;

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»

- Информация о подготовке проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»

- Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов: (в том числе информация о проведенной работе):

-«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»;

-«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

- Рассмотрение паспортов проектов:

(Г.В.Лапковская, В.Г.Михалев, М.Ф.Бузунова, Н.В.Котова, К.В.Венедиктов, С.В.Убасов)

По проекту  «Этнокультурное образование»

Решили:

1.1.Утвердить паспорт проекта;

1.2.Департаменту образования и молодежной политики разработать и утвердить  календарный план проекта.

По проекту  «Строительство культурно-образовательного  комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»

Решили:

1.3.Паспорт проекта направлен на доработку;

1.4.Руководителю проекта внести изменения в части требований к  продукту проекта, сроков реализации проекта, плана контрольных точек проекта. Скорректированную и согласованную информацию по паспорту проекта предоставить на рассмотрение Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

Срок:  25 мая 2017 года.

По проекту  «Строительство физкультурно - оздоровительного  комплекса сп.Сингапай  Нефтеюганского района»:

Решили:

1.5.Паспорт проект направлен на доработку;

1.6.Руководителю проекта внести изменения в части требований к продукту проекта, сроков реализации проекта, плана контрольных точек проекта. Скорректированную и согласованную информацию по паспорту проекта предоставить на рассмотрение Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

Срок: до 25 мая 2017 года.

Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 год»

- Информация о подготовке проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»

( Г.В.Лапковская, В.С.Кошаков)

Решили:

Департаменту строительства  и жилищно-коммунального комплекса совместно с муниципальными образованиями поселений при планировании и исполнении мероприятий, для достижения целевых показателей муниципальной программы, учесть требования раздела 3.1., методических рекомендаций, утверждённых приказом от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год».

- Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов: (в том числе информация о проведенной работе):

«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»

(И.М.Шумейко, И.Л.Русакова, А.Д.Калашников)

Решили:

3.1.Согласовать план реализации портфеля проекта;

3.2.Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- |
| 1.5, 1.7, 2.3.1., 2.6.1., 2.7., 2.9. | Довыденок Наталья Александровна – начальник отдела стратегического планирования и инвестиций комитета по экономической политике и предпринимательству. |
| 2.8 (2.8.1- 2.8.4), 5.2 | Русакова Ирина Леонтьевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. |
| 5.3. | Русакова Ирина Леонтьевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. |

3.3.Департаменту строительства и жилищно – коммунального комплекса Нефтеюганского района совместно с управлением информационных технологий и административного реформирования проработать возможность создания «Интерактивной карты Нефтеюганского района». Информацию направить в муниципальный проектный офис срок 13 июля 2017 года.

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

(А.Д.Калашников, Д.Н.Пастушенко)

Решили:

3.4.Согласовать план реализации портфеля проекта;

3.5.Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- |
| 1, 3. | Субботин Юрий Николаевич - заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования |
| 15. | Петрова Ольга Николаевна - заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса |
| 19. | Крышалович Дмитрий Владимирович - заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования |
| 4, 8, 21, 22. | Крышалович Дмитрий Владимирович - заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования |
| 23. | Суетина Нафиса Наилевна – председатель комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования |
| 8, 17. | Пастушенко Денис Николаевич – заместитель начальника информационных технологий и административного реформирования |
| 5. | Чайкина Наталья Васильевна – начальник отдела административного реформирования управления информационных технологий и административного реформирования |

3.6.Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района предоставить сведения по анализу и систематизации сведений размещенных на сайте ОМС.

Срок: до 01июня 2017 года.

3.7.Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района пересмотреть сроки исполнения мероприятия «Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403.

3.8.Управлению информационных технологий и административного реформирования провести анализ заявлений ГПЗУ на получение разрешения, на строительство в электронном виде.

3.9.Руководителям структурных подразделений осуществляющих реализацию мероприятий в портфелях проектов своевременно обеспечить исполнение пункта 2 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета                                             Г.В.Лапковская

| Секретарь Проектного комитета | Ю.Р.Катышева |
| --- | --- |