**ПРОТОКОЛ № 3**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 22 марта 2019 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовал:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кудашкин Сергей Андреевич  | - Первый заместитель главы Нефтеюганского района, заместитель председателя Проектного комитета  |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта:

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

2. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

3. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектной деятельностью, за внесение отчетных данных по достижению показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации.

1. **О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта:**

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

(Сочинский, Ковалевская)

 **Решили:**

 По проекту «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»:

* 1. Руководителю проекта подготовить запрос на изменение в паспорт проекта с внесением изменений в части расходов на реализацию проекта, сроков реализации работ.

 Срок: до 03 апреля 2019 года.

 **2. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса:**

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

(Юношева)

 **Решили:**

 2.1.Утвердить запрос на изменение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

 **3.** **О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектной деятельностью, за внесение отчетных данных по достижению показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:**

 (Котова, Бородкина, Русакова, Сочинский, Воронова)

**Решили:**

 3.1. Назначить ответственным должностными лицами за работу в информационной системе управления проектной деятельностью:

|  |  |
| --- | --- |
| Портфель проектов | Ответственное должностное лицо |
| Образование | Зубарева Татьяна Михайловна - главный специалист отдела общего, специального и дошкольного образованияЛатыпова Алсу Миниахметовна - специалист-эксперт отдела общего, специального и дошкольного образованияСкрипова Вера Петровна - начальник отдела общего, специального и дошкольного образованияЧирун Елена Анатольевна - начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работыУсманова Регина Рафисовна - главный специалистТелегина Светлана Николаевна - специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспитательной работыМалиновская Ольга Сергеевна - начальник отдела по делам молодежиАнтоненко Наталья Андреевна - специалист-эксперт отдела общего, специального и дошкольного образованияКиселева Юлия Николаевна - специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспитательной работыХакимова Дарья Бахрамовна - специалист-эксперт отдела по делам молодежи |
| Жилье и Городская среда | Абрагимова Виктория Николаевна - председатель комитета жилищной политикиАкимова Юлия Петровна - начальник отдела муниципального регулирования застройкиГорячева Ольга Константиновна - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктурыДейкина Антонина Александровна - главный специалист отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры |
| Культура | Титова Татьяна Васильевна – главный специалист комитета по культуреПарафиинык Ольга Павловна - главный специалист комитета по культуре |
| Демография | Зубарева Татьяна Михайловна - главный специалист отдела общего, специального и дошкольного образованияЛатыпова Алсу Миниахметовна - специалист-эксперт отдела общего, специального и дошкольного образованияКруць Александр Сергеевич - главный специалист комитета по физической культуре и спортуМоисеенко Андрей Евгеньевич - заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту |
| Экология | Заруднева Анастасия Сергеевна - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсовБертулло Ольга Александровна - ведущий инженер отдела по охране окружающей среды и природопользованию |

 3.2. Должностным лицам, ответственным за работу в информационной системе управления проектной деятельностью, осуществлять своевременное размещение подтверждающих документов по достижению соответствующих целевых показателей портфелей проектов.

 3.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжение от 13 ноября 2017 года № 587-ра ««О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

 Срок: до 05 апреля 2019 года.

Первый заместитель главы

Нефтеюганского района, заместитель

председателя Проектного комитета С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева