# ПРОТОКОЛ № 9

заседания Проектного комитета

администрации Нефтеюганского района

| 23 сентября 2019 года | г. Нефтеюганск |
| --- | --- |

Председательствовала:

| Лапковская Галина Васильевна | - Глава Нефтеюганского района |
| --- | --- |

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 4 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

Повестка дня:

- О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

2. О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района: «Централизация функций органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

1. 	О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

(Михалев, Кошаков)

Решили:

  - Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» направить на доработку.

  - Руководителю проекта организовать совещание команды проекта совместно  с  застройщиком в целях принятия  решений  по  уточнению реализации  работ.

  - Скорректированную и согласованную информацию по управленческим документам проекта предоставить в муниципальный проектный офис в срок до 11 октября 2019 года.

2. О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района: «Централизация функций органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

(Бузунова, Беляева, Шумейко, Кузьмина)

Решили:

2.1. Рассмотренную проектную инициативу направить на доработку.

2.2. Управлению муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района организовать совещание    группы планирования проекта для обсуждения решений о порядке реализации проекта, задачах, конечном продукте проекта.

Срок: до 11 октября 2019 года.

2.3. Внести изменения в проектную инициативу с учетом решений принятых на совещании группы  планирования проекта, скорректированную и согласованную проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 18 октября 2019 года.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета                                                Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета                                                      О.В.Колесникова