**ПРОТОКОЛ № 9**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
|  23 сентября 2019 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Лапковская Галина Васильевна  | - Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 4 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

2. О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района: «Централизация функций органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

**1.  О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

 - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

(Михалев, Кошаков)

 **Решили:**

* 1. Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» направить на доработку.
	2. Руководителю проекта организовать совещание команды проекта совместно с застройщиком в целях принятия решений по уточнению реализации работ.
	3. Скорректированную и согласованную информацию по управленческим документам проекта предоставить в муниципальный проектный офис в срок до 11 октября 2019 года.

**2. О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района: «Централизация функций органов местного самоуправления Нефтеюганского района».**

(Бузунова, Беляева, Шумейко, Кузьмина)

**Решили:**

 2.1. Рассмотренную проектную инициативу направить на доработку.

2.2. Управлению муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района организовать совещание    группы планирования проекта для обсуждения решений о порядке реализации проекта, задачах, конечном продукте проекта.

Срок: до 11 октября 2019 года.

2.3. Внести изменения в проектную инициативу с учетом решений принятых на совещании группы планирования проекта, скорректированную и согласованную проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 18 октября 2019 года.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова