**ПРОТОКОЛ № 13**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
|  24 декабря 2019 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Лапковская Галина Васильевна  | - Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 14 человек.

Приглашенные: 7 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

 - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

 - «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

 3. О назначении ответственных лиц за наполнение субпортала «Национальные проекты Югры» информацией о реализации национальных проектов.

4. О закрытии муниципальных проектов департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Крепкое здоровье - крепкий район»;

 - «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

5. О назначении должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий, достижения показателей по портфелю проектов:

 - Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021).

 **1. О ходе реализации проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:**

 **-** «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Юношева, Бородкина, Дода)

 **Решили:**

 1.1. Утвердить запрос на изменение в проекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

 1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

 **2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:**

 **-** «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Большакова, Бородкина, Михалев, Бузунова, Кудашкин, Катышева)

 **Решили:**

 По проекту:

 **-**«Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

 2.1. Утвердить паспорт проекта;

 2.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный план проекта направить в муниципальный проектный офис.

 Срок: до 28 января 2020 года.

 **3. О назначении должностных лиц, ответственных за наполнение субпортала «Национальные проекты Югры» информацией о реализации национальных проектов.**

(Шумейко)

 **Решили:**

 3.1.Утвердить должностных лиц, ответственных за наполнение субпортала «Национальные проекты Югры» информацией о реализации национальных проектов:

|  |  |
| --- | --- |
| Региональный проект | Ф.И.О. |
| **Национальный проект «Экология»** |
| «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» | Заруднева Анастасия Сергеевна – специалист-эксперт комитета по делам народов севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района |
| «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | Петрова Ольга Николаевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| **Национальный проект «Образование»** |
| «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность» | Кофанова Ольга Александровна – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** |
| «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства» | Метелица Елена Владимировна – заместитель начальника отдела по предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района |
| **Национальный проект «Культура»** |
| «Цифровая культура», «Культурная среда» | Титова Татьяна Васильевна – главный специалист комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района |
| **Национальный проект «Демография»** |
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Кофанова Ольга Александровна – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| «Старшее поколение», «Спорт – норма жизни» | Дьяконов Евгений Евгеньевич – главный специалист комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** |
| «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Сахаров Алексей Николаевич – заместитель директора департамента имущественных отношений Нефтеюганского района |
| «Формирование комфортной городской среды» | Дейкина Антонина Александровна – главный специалист отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |

 3.2. Муниципальному проектному офису подготовить распоряжение оназначении ответственных лиц за наполнение субпортала «Национальные проекты Югры» информацией о реализации национальных проектов в срок до 31 декабря 2019 года.

 **4. О закрытии муниципальных проектов департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

- «Крепкое здоровье - крепкий район»;

 - «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

(Ковалев, Сочинский, Михалев)

 **Решили:**

 4.1. Руководителю проекта «Крепкое здоровье - крепкий район» подготовить запрос на изменение параметров проекта, содержащихся в паспорте проекта и календарном плане, информацию направить в муниципальный проектный офис в срок до 10 января 2020 года.

 4.2. Руководителю проекта «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района» предоставить согласованную с куратором проекта информацию по достижению качественного и количественного результата получения продукта проекта по состоянию на 24 декабря 2019 года.

 Согласованную информацию направить в муниципальный проектный офис в срок до 30 декабря 2019 года.

 **5. О назначении должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий, достижения показателей по портфелю проектов:**

 - Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021).

(Кошаков, Крышалович, Петрова)

 **Решили:**

 5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий, достижение показателей и ввод данных в информационную систему управления проектами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование портфеля проектов  | Номер мероприятия/показателя портфеля проектов | Ответственные структурные подразделения (должностные лица) за реализацию мероприятий, достижение показателей | Замещающее лицо |
| 1 | Подключение (технологическое присоединение)к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения(2019-2021) | 706-086,706-130,706-108,706-152П-4360,4382,6060 | Крышалович Дмитрий Владимирович – председатель комитета по градостроительствуадминистрации Нефтеюганского района | Фоминых Алена Валентиновна – заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района |

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова