ПРОТОКОЛ № 4

заседания  Проектного комитета

администрации Нефтеюганского района

28.03.2017                                                                                             г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Лапковская Галина Васильевна                               -  Глава Нефтеюганского района

Кудашкин Сергей Андреевич                                  -  Первый заместитель главы

Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 6 человек.

| Полный список присутствующих приведен в приложении к протоколу. |  |
| --- | --- |

Повестка дня:

- О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о запуске проектов:

-«Строительство культурно – образовательного комплекса 1 очередь  гп.Пойковский Нефтеюганского района»;

-«Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса  сп.Сингапай Нефтеюганского района».

- Об утверждении календарных планов проектов:

-«Техническое образование для всех»;

-«Сельский хозяин».

- О рассмотрении проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта:

-«Этнокультурное образование».

- О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о запуске проектов

(Г.В.Лапковская,   В.Г.Михалев,   М.Ф.Бузунова, А.Ю.Андреевский,  И.М.Шумейко, С.В.Убасов, Е.А.Ковалевская)

По проекту «Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»:

Решили:

  - Принять проектную инициативу «Строительство культурно- образовательного  комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района» и утвердить запуск проекта ;

  - Откорректировать  наименование проекта;

  - Внести корректировку в пункт 2.5. проектной инициативы (цель проекта);

1.4.Внести изменения в пункт 2.7. проектной инициативы (месяц, год начала и месяц, год  окончания проекта);

  - Руководителю  проекта  подготовить  паспорт  проекта,   предоставить

на рассмотрение Проектного комитета. Срок до 26 апреля 2017 года;

  - Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте: «Строительство культурно-образовательного комплекса  гп.Пойковский Нефтеюганского района».

По проекту  «Строительство физкультурно - оздоровительного  комплекса сп.Сингапай  Нефтеюганского района»:

Решили:

  - Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта;

  - Руководителю проекта подготовить паспорт проекта,  предоставить на рассмотрение Проектного комитета. Срок до 26 апреля 2017 года;

1.8.Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте: «Строительство физкультурно-оздоровительного  комплекса  сп.Сингапай Нефтеюганского района».

2.Об утверждении календарных планов проектов

(Г.В.Лапковская, В.Г.Михалев,  Н.В.Котова, О.А.Кофанова)

По проектам  «Техническое образование для всех» и «Сельский хозяин»:

Решили:

2.1.Утвердить  календарные планы;

2.2.По проекту «Техническое образование для всех» детализировать мероприятия комплексного плана;

2.3.Для документирования информации о текущем состоянии проектов осуществлять подготовку статус-отчетов по проектам «Техническое образование для всех», «Сельский хозяин»  в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис;

2.4.Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

3.О рассмотрении проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта

(Г.В.Лапковская, В.Г.Михалев,  Н.В.Котова, О.А.Кофанова)

По проекту  «Этнокультурное образование»:

Решили:

3.1.Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта;

3.2.Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, предоставить на рассмотрение Проектного комитета. Срок до 26 апреля 2017 года;

3.3.Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте: «Этнокультурное образование».

4.Муниципальному проектному офису внести изменения  в Реестр проектов изменить статус жизненного цикла проекта со стадии «планирование проекта»  на стадию «реализация проекта» для проектов: «Техническое образование для всех» и «Сельский хозяин».

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета                                             Г.В.Лапковская

| Секретарь Проектного комитета | О.В.Колесникова |
| --- | --- |