**ПРОТОКОЛ № 5**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
|  28 мая 2019 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Кудашкин Сергей Андреевич  | - Исполняющий обязанности главы района, заместитель председателя  Проектного комитета |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 1 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

 - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км».

 2. О назначении ответственных должных лиц, по исполнению мероприятий и достижению показателей портфеля проектов: «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к центральным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)».

1. **О ходе реализации проекта департамента строительства и жилищно- коммунального комплекса Нефтеюганского района:**

 - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км».

(Юношева)

 **Решили:**

* 1. По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 28 мая 2019 года принять к сведению.
	2. Команде проекта осуществлять своевременное исполнение работ календарного плана проекта, в случае отклонения по контрольным точкам проводить оперативные рабочие совещания команды проекта, с целью минимизации рисков исполнения работ.
	3. Руководителю проекта подготовить запрос на изменение в управленческие документы по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км».

Срок: до 10 июня 2019 года.

**2. О назначении ответственных должных лиц, по исполнению мероприятий и достижению показателей портфеля проектов: «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к центральным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)».**

 (Кошаков)

**Решили:**

2.1. Назначить ответственным должностным лицом за достижение показателей:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Ответственное должностное лицо |
| П-1.1.1.57, 1.1.2.17, 1.1.3.57, 1.1.4.57, 1.1.5.57, 1.3.2.57, 1.4.1.57, 1.5.1.57, 2.1.1.57, 2.2.1.57, 2.2.2.57, 2.2.3.57, 2.2.4.57, 2.2.5.57, 2.3.1.57, 3.2.1.17, 3.3.1.17, 3.3.2.17, 3.3.3.17, 3.3.4.17, 3.3.5.57, 3.3.6.57, 3.3.7.57, 4.1.1.57 | Петрова Ольга Николаевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |

 2.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжение от 17 марта 2017 года № 140-ра «О должностных лицах администрации Нефтеюганского района, ответственных за реализацию мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Исполняющий обязанности

главы района, заместитель

председателя Проектного комитета С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова