**ПРОТОКОЛ № 11**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 30 октября 2017 года |  г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 9 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проектов департамента культуры и спорта:

«Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»;

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района».

 2.  Рассмотрение планов реализации мероприятий и достижения показателей в рамках портфелей проектов.

 **1. О ходе реализации проектов департамента культуры и спорта:**

(Венедиктов, Убасов)

**Решили:**

* 1. Продлить срок исполнения поручения по пункту 1.3 Протокола № 10 заседания Проектного комитета от 28 сентября 2017 года по подготовке запроса на изменение параметров проекта, содержащихся в управленческих документах по проекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района» до 13 ноября 2017 года.
	2. Руководителю проекта «Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района» предоставить на рассмотрение Проектного комитета администрации Нефтеюганского района запрос на изменение о приостановлении реализации проекта в связи с принятием решения о расторжении контракта с генподрядчиком ООО «Монтажстройкомплекс».
	3. Отметить некачественное исполнение поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района и МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

**2.  Рассмотрение планов реализации мероприятий и достижения показателей в рамках портфелей проектов:**

(Шумейко, Кошаков, Калашников)

 **Решили:**

 2.1. Комитету по экономической политике и предпринимательству в соответствии с обнавленной декомпозицией от 27 октября 2017 года по портфелю проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» обеспечить выполнение мероприятия «Внесение изменений в регламент по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании, в части регулирования взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Срок: до 15 декабря 2017 года.

2.2. По портфелям проектов:  «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»,  «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» прилагаемую информацию о ходе реализации мероприятий и достижения показателей портфелей проектов по состоянию на 30 октября 2017 года принять к сведению.

2.3. Руководителям структурных подразделений осуществляющих реализацию мероприятий в портфелях проектов своевременно обеспечить исполнение подпунктов 2.2 и 2.3 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ю.Р.Катышева