ПРОТОКОЛ № 3

Градостроительного  совета муниципального образования Нефтеюганский район.

Нефтеюганский район                                                                            13.11.2008г

Присутствовали:

Председатель Совета:

А.С. Осовский  –  первый заместитель главы муниципального образования.

Заместитель председателя Совета:

С.Н. Галигура - заместитель главы администрации муниципального образования.

Секретарь Совета:

Н.Н. Пахомова – заместитель председателя комитета по архитектуре и

градостроительству,

Члены совета:

В.М. Мухин          - председатель комитета по архитектуре и   градостроительству

администрации района;

Ю.М. Денисов     - председатель комитета по земельным ресурсам администрации

района;

В.И. Чеботаев     -  заместитель главы муниципального образования;

Л.В. Черкасова    -  заместитель главы муниципального образования,

председатель КУМИ;

Г.А. Гудков          -  исполняющий обязанности директора Департамента ЖКК;

И.Н. Иванчикова -  председатель юридического комитета;

В.Л. Салач          -  начальник НРМУ «УКС»;

В.В. Цивун         -    главный врач центра гигиены и эпидемиологии в городе 				 Нефтеюганске и Нефтеюганском районе Федерального 				 учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского

автономного  округа – Югры;

В.А. Бычков        -  заместитель главы городского поселения Пойковский;

Е.Ф.  Лазовский   - директор ОАО «Пойковские электрические сети».

Приглашенные:

Ф.Х. Хамзин          -  заместитель начальника НРМУ «УКС» по производству

В.И. Помогалов    -   главный энергетик НРМУ «УКС»

Е.В. Калита           -   ведущий специалист ПТО НРМУ «УКС»

Повестка дня:

Вопрос №1

Размещение объекта: «Футбольный  стадион в г.п. Пойковский» в планировочной структуре поселения

Вопрос №2

Рассмотрение схемы подключения электрических нагрузок краткосрочных и среднесрочных перспективных объектов капитального строительства в городском поселении Пойковский.

Вопрос №3

О целесообразности продолжения оформления правоустанавливающих документов на ранее выбранный земельный участок под строительство объекта «Полигон для захоронения ТБО в районе поселка Салым»

Рассмотрели:

Вопрос №1

Докладчик:  Мухин В. М.

По проекту планировки г. п. Пойковский центральный стадион размещен в рекреационной зоне.

В 2006 году для размещения «Футбольного поля с искусственным покрытием» был выбран земельный участок в микрорайоне №5. Для того чтобы объект функционировал как стадион, площади земельного участка не достаточно. Кроме того участок был выбран на месте перспективной жилой застройки.

Предлагаю два варианта размещения объекта «Футбольный  стадион в г.п. Пойковский»

Вариант 1. В восточной части микрорайона №5 возле лыжной базы

Вариант 2. В южной части микрорайона №5 в рекреационной зоне ближе к улице Кузоваткина

Прения:

Галигура С.Н. – за последнее время в г.п. Пойковский уже запроектировано ряд объектов, на строительство которых нет средств. Не лучше ли вернуться к комплекту конструкций искусственного покрытия футбольного поля и подыскать место размещения футбольного поля, как можно ближе к жилой застройке.

Бычков В. А. -  Полученный комплект конструкций футбольного поля имеет размер 115м х 75м. Размещение такого поля на дворовых территориях проблематично.

Мухин В.М. – на предыдущем градостроительном совете поднимался вопрос о необходимости строительства плоскостного спортивного сооружения городского значения для проведения соревнований и городских общественных мероприятий.

Кроме того все спортивные сооружения имеют свою санитарную зону.

Предложенный первый вариант позволит:

- объединить в единый спортивный комплекс существующую лыжную базу и планируемый к строительству стадион, который включает в себя футбольное поле, оборудованное трибунами для зрителей и крытый спортивный центр с бытовыми и административными помещениями и спортивным залом;

- обеспечить спортивные сооружения санитарной зоной.

Строительство и проектирование такого объекта можно проводить поэтапно.

Решили:

Принять первый вариант размещения объекта «Футбольный  стадион в г.п. Пойковский».

Выбранный ранее земельный участок оставить под жилищное строительство.

Вопрос №2

Докладчик: Лазовский Е. Ф.

Для электроснабжения перспективной существующей застройки г.п. Пойковский необходимо:

- реконструировать ПС 35/6 кВ №14 для обеспечения строящихся объектов жилья и двух детских садов в микрорайоне №7

- построить линию ВЛ-35кВ от ПС 110/35/10кВ «Пойковская» к строящейся ПС «Больничная» и линию ВЛ-6кВ от ПС «Больничная» для перераспределения электроэнергии по поселению.

- подсчитать необходимую мощность электроэнергии на перспективный период строительства до 2015 года для заключения договора на поставку необходимой мощности с ОАО «Тюменэнерго».

В связи с отсутствием финансов  реконструкция ПС№14 и строительство  линий ВЛ откладывается.

В настоящее время от разрешенного отбора мощности на г.п. Пойковский имеется остаток на перспективу 3мгВ. Для того чтобы правильно распределить имеющийся запас мощности на уже строящиеся объекты, нам необходим перечень строящихся объектов с точным сроком планируемого ввода в 2009-2010г.

Но на ряду с этим необходимо решать вопрос хотя бы со строительством линий ВЛ для запуска в эксплуатацию ПС «Больничная», иначе предоставление электроснабжения на перспективное строительство объектов жилья и соцкультбыта становится не возможным.

Решили:

1. Председателю комитета АиГ Мухину В.М. предоставить в недельный срок вперечень объектов планируемых к вводу в 2009-2010г

2. Лазовскому Е. Ф. рассмотреть и просчитать вариант строительства линии ВЛ-6кВ от ПС 110/35 /10кВ «Пойковская» до микрорайона №7 (перспективной застройки).

Вопрос №3

Докладчик: Калита Е.В.

По объекту «Полигон для захоронения ТБО в районе поселка Салым» разработана проектная документация на ранее выбранном земельном участке – отработанном песчаном карьере, но правоустанавливающие документы на участок  не оформлены. Данные документы находятся в стадии оформления уже 1,5 года, но до конечного результата еще далеко. Проблема в том, что данный участок находится в защитных лесах первой группы, и размещение объектов капитального строительства требует перевод участков лесного фонда в земли промышленности в установленном законодательством порядке. В перечень объектов, которые допускается размещать в защитных лесах первой группы, полигоны для захоронения ТБО не входят. Структура, уполномоченная в принятии решения по данному вопросу, находится в городе Москве. Положительное решение по отводу выбранного участка остается под вопросом.

Предлагается выбрать другой участок и выполнить перепривязку разработанного проекта.

Прения:

Галигура С.Н. – данный вопрос представлен не полностью. Начальнику НРМУ «УКС» Салачу В.Л. подготовить доклад о проведенных мероприятиях по отводу земельного участка, отчет о затраченных финансах и вернуться к данному вопросу через неделю.

Решили:

Отложить решение вопроса на неделю.

Председатель Совета                                                    А.С. Осовский

Секретарь Совета                                                           Н.Н. Пахомова