ПРОТОКОЛ № 2

Градостроительного  совета муниципального образования Нефтеюганский район.

Нефтеюганский район                                                                            15.10.2008г

Присутствовали:

Председатель Совета:

А.С. Осовский  –  первый заместитель главы муниципального образования.

Заместитель председателя Совета:

С.Н. Галигура - заместитель главы администрации муниципального образования.

Секретарь Совета:

Н.Н. Пахомова – заместитель председателя комитета по архитектуре и

градостроительству,

Члены совета:

В.М. Мухин          - председатель комитета по архитектуре и   градостроительству

администрации района;

Ю.М. Денисов     - председатель комитета по земельным ресурсам администрации

района;

В.Л. Салач          - начальник НРМУ «УКС»;

А.В. Архипов       - глава сельского поселения Каркатеевы;

И.Г. Шутяев         - глава сельского поселения Сингапай;

В.А. Бычков         - и.о. главы городского поселения Пойковский;

В.А. Мякишев      - заместитель главы сельского поселения Усть-Юган.

Приглашенные:

В.Г. Михалев        - заместитель главы района по социальным вопросам;

Р.Н. Старцева    -  Начальник ОПП НРМУ «УКС»;

Повестка дня:

Вопрос №1

Уточнение места привязки земельного участка для строительства детского сада на 200 мест в г.п. Пойковский, микрорайон №1.

Вопрос №2

Уточнение места привязки земельного участка для строительства детского сада на 180 мест в г.п. Пойковский, микрорайон №7.

Вопрос №3

Изменение конфигурации (плана границ) земельного участка для строительства детского сада на 40 мест в с.п.Юганская Обь.

Вопрос №4

Уточнение места размещения детского сада на 80 мест в с.п. Сингапай.

Вопрос №5

Рассмотрение эскизного предложения по организации застройки территории детского сада в с.п. Каркатеевы.

Вопрос №6

Разное.

Рассмотрели:

Вопрос №1.

Докладчик: В.М. Мухин

Выбранный, под строительство детского сада на 200 мест земельный участок, заставляет отказаться от развития перспективной  застройки группы жилых домов в микрорайоне№1. Для сохранения перспективной жилой застройки предлагается сдвинуть земельный участок под строительство детского сада на существующий стадион.

Прения:

В.А. Бычков – при выборе предложенного варианта посадки детского сада, г.п. Пойковский на неопределенное количество лет остается без плоскостного спортивного сооружения, где в настоящее время занимаются физкультурой учащиеся школы №2 и проводятся городские мероприятия.

В.М. Мухин  - можно решить вопрос параллельного строительства с детским садом  спортивного плоскостного сооружения для школы.

В.Л. Салач    - в настоящее время уже заключен государственный контракт на проектирование детского сада и изменение земельного участка повлечет за собой увеличение сроков проектирования, что не допустимо.

Решили:

- Под строительство детского сада на 200 мест оставить раннее выбранный

участок.

- Отказаться от перспективной застройки группы жилых домов в мкр №1.

Вопрос №2

Докладчик: В.М. Мухин

Выбранный, под строительство детского сада на 180 мест земельный участок, не оставляет возможности строительства школы, которая предусмотрена проектом планировки микрорайона №7, кроме того площади земельного участка не хватит для размещения площадок для прогулок и занятия спортом. Для более рационального использования территории предлагается сместить участок под строительство детского сада на место посадки  школы  по ГП, а территорию между существующим ЦТП и планируемым детским садом использовать  под строительство жилых домов.

Прения:

В.Г. Михалев – в окружной программе до 2012 года строительство школы в г.п. Пойковский не предусмотрено и, судя по демографии,  на ближайшие 10лет, дополнительная  школа не понадобиться.

В.Л. Салач – как и по первому вопросу, заключен государственный контракт на проектирование детского сада и изменение земельного участка повлечет за собой увеличение сроков проектирования, что не допустимо.

Решили:

1. Под строительство детского сада на 180 мест в микрорайоне №7 оставить раннее выбранный участок, но выполнить доотвод земельного участка в сторону планируемой по ГП школы.

2. Отказаться от размещения на перспективу школы в микрорайоне №7.

Вопрос №3

Докладчик: В.М. Мухин

На настоящий момент для размещения детского сада на 40 мест в п. Юганская Обь площади, ранее выбранного участка, не хватает, необходим дополнительный отвод земельного участка. В качестве дополнительной территории предлагается прилегающая к участку свободная территория. Так как конфигурация и площадь участка меняется необходимо его перемежевать.

Решили:

- Провести процедуру доотвода земельного участка под строительство детского сада на 40 мест в п. Юганская Обь.

- Комитету по землеустройству перемежевать земельный участок под строительство детского сада на 40 мест в п. Юганская Обь.

Вопрос №4

Докладчик: В.М. Мухин

Размещение детского сада на 80 мест по генеральному плану с.п. Сингапай на настоящий момент слишком удалено от существующей жилой застройки.

Так как строительство детского сада  в с.п. Сингапай планируется в 2009 году необходимо его размещение максимально приблизить к существующей жилой застройке. Предлагается три варианта:

- Напротив жилого дома №58

- В застраиваемом жилом квартале Круг В-1 рядом со строящимся домом №1 (строительный номер).

- На месте сформированных участков под строительство жилых домов №12; №14, №10 Круг В-1.

Прения:

Самый разумный вариант размещение детского сада на месте сформированных участков под строительство жилых домов №12; №14, №10, но в настоящее время сформированные участки под строительство жилых домов №12; №14, №10 в третий раз выставлены на аукцион.

Решили:

1. Отложить решение вопроса о размещении детского сада в поселке Сингапай до проведения аукциона по продаже участков под строительство жилых домов №12; №14, №10.

Вопрос №5

Докладчик: В.М. Мухин

Строительство нового детского сада на 80 мест в с.п Каркатеевы было решено вести на территории существующего детского сада на месте подлежащих сносу двух строений начальной школы, с последующим сносом старых корпусов детского сада и размещением на освободившейся территории площадок для прогулок.

При предварительной привязке здания детского сада выяснилось, что свободной территории не хватает. Необходимо сделать доотвод в сторону дома культуры и предусмотреть вынос электрического кабеля, который неизбежно попадет на территорию детского сада.

Решили:

- Провести процедуру доотвода земельного участка.

- В задании на проектирование предусмотреть перенос кабельной линии электропередач.

Вопрос №6

Разное

А.С. Осовский  - В связи с активной застройкой с.п. Сингапай, комитету по архитектуре и градостроительству совместно с Департаментом ЖКХ и эксплуатирующими службами, срочно рассмотреть перспективу инженерного обеспечения поселка и составить план реализации. Особое внимание уделить вопросу газификации поселка и решению проблемы теплоснабжения.

В.Л. Салач – С учетом начала строительства спортивного комплекса в поселке Сингапай, Администрации Нефтеюганского района в срочном порядке необходимо изыскать финансовые средства на корректировку рабочего проекта «Инженерные сети застройки квартала В-1».

Председатель Совета                                               А.С. Оссовский

Секретарь                                                                   Н.Н. Пахомова