ПРОТОКОЛ

Градостроительного совета по вопросу «План строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в поселения Нефтеюганского района на период

2014-2020гг».

Сельское поселение Салым.

18 сентября 2013 год							                   г. Нефтеюганск

14 часов 00 минут

Место проведения: Администрация Нефтеюганского района,  расположенная по адресу: 3 микрорайон, 21 дом, кабинет 430.

Повестка дня: рассмотрение сложившейся застройки территории сельского поселения Салым для определения вида и объема работ по обеспечению устойчивого развития инженерно-транспортной инфраструктуры.

Участники совета:

А.С. Осовский – первый заместитель главы администрации Нефтеюганского района– председатель градостроительного совета;

Г.В. Лапковская – глава администрации Нефтеюганского района;

Е.А. Абрамова – директор департамента градостроительства и землепользования – заместитель главы администрации Нефтеюганского района;

Б.И. Богославец – депутат Думы Нефтеюганского района;

Н.В. Ахметзянова – глава администрации сельского поселения Салым;

И.Н. Иванчикова – исполняющий обязанности председателя юридического комитета администрации Нефтеюганского района;

Ю.А. Коршунов – первый заместитель директора МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района;

И.Л. Русакова - заместитель директора МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района;

Л.В. Малькова – исполняющий обязанности председателя комитета жилищного - коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района;

В.Н. Собянин – генеральный директор ООО «Тепловик»;

С.А. Морозов – директор филиала ПМУП «УТВС»;

Р.М. Усманов – главный инженер ООО «Сибтрансэлектро»;

Е.Д. Морозова – заместитель главного инженера ООО «Сибтрансэлектро»;

Ю.Н. Субботин – главный специалист отдела территориального планирования комитета по градостроительству ДГиЗ НР.

После основного доклада присутствующие в зале обменялись мнениями и решили:

- В целях повышения качества энергоснабжения сельского поселения и обеспечения резервного источника питания (обеспечение 2 категории электроснабжения) МКУ «УКСиЖКК» в 2014 г. выполнить проект по подключению существующих ТП от двух ПС «ЛПХ» и «Вандрас». Реализация в 2015 году;

- Проектирование сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения к выделенным земельным участкам по улице Транспортная под индивидуальное жилищное строительство. МКУ «УКСиЖКК» выполнить проектные работы в 2014 году, строительство в 2015 году;

- МКУ «УКСиЖКК» выполнить проектирование сетей электроснабжения от опоры № 17 до новой трансформаторной подстанции в районе улицы Победы;

- МКУ «УКСиЖКК» выполнить работы по проектированию локальных очистных сооружении, реконструкции ВОС и КОС.

- Администрации сельского поселения Салым выполнить:

а) акт натурного обследования  планировочных кварталов 03:02:02 и 03:02:03 согласно утверждённого генерального плана;

б) провести работу по передаче базы «Поколение» в собственность администрации с.п. Салым.

- После передачи базы «Поколение» в собственность администрации с.п. Салым, департаменту градостроительства и землепользования внести изменения в градостроительную документацию сельского поселения Салым. После утверждения проекта по внесению изменений в градостроительную документацию департамент градостроительства и землепользования выполнить резервирование земельного участка под развитие застроенной территории.

- По результатам акта натурного обследования земельного участка МКУ «УКСиЖКК» в 2014 году выполнить инженерно-геологические изыскания, в 2015 году выполнить проектные работы по обеспечению данной территории инженерными сетями. ДГиЗ выполнить резервирование земельного участка под комплексное освоение территории.

Первый заместитель главы

администрации Нефтеюганского района

- председатель градостроительного совета 	А.С. Осовский

Протокол вел	Ю.Н. Субботин