ПРОТОКОЛ

Совета по развитию и организации территории и градостроительству (Градостроительный совет) Нефтеюганского района

22 ноября 2016 год	г. Нефтеюганск

15 часов 30 минут

Присутствовали:

| Лапковская Галина Васильевна Коршунов Юрий Александрович | – председатель Совета, глава Нефтеюганского района – заместитель председателя Совета, директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района – заместитель главы Нефтеюганского района |  |
| --- | --- | --- |
| Богданова Алина Хамитовна | – секретарь Совета, главный специалист отдела территориального планирования комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  |
| Члены Совета: |  |  |
| Михалев Владлен Геннадьевич Копылец Юрий Юрьевич Кошаков Валентин Сергеевич Сычёв Александр Михайлович Суетина Нафиса Наилевна Акимичева Наталья Владиславовна Бочко Алла Анатольевна Куликов Владимир Юрьевич Ахметзянова Наталья Викторовна Приглашенные: Русакова Ирина Леонтьевна Петрова Ольга Николаевна Субботин Юрий Николаевич Вязникова Татьяна Анатольевна Травкина Вера Михайловна | – заместитель главы Нефтеюганского района – исполняющий обязанности директора департамента градостроительства и землепользования – председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района – председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района – председатель комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района – председатель комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района – депутат Думы Нефтеюганского района, председатель комиссии по бюджету, налогам, имуществу и местному самоуправлению в Думе Нефтеюганского района, глава городского поселения Пойковский – глава сельского поселения Сингапай – глава сельского поселения Салым – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района – заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района – заместитель председателя комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района – начальник отдела разработки и мониторинга программ департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  |
| Калита Елена Викторовна Бородина Ирина Сергеевна Маденова Светлана Елемесовна | – начальник отдела проектных работ и обеспечения текущей застройки муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» – первый заместитель главы городского поселения Пойковский – заместитель главы сельского поселения Сингапай |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об изменении Положения о Градостроительном совете и его составе.

- О мероприятиях по предоставлению земельных участков, обеспеченных электричеством и проездами 4 категории, многодетным семьям до 2019 г. в гп.Пойковский, сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Усть-Юган.

- О программах комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселений, предусмотренных градостроительным законодательством.

- Внесение изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 12.02.2016 №67-ра «О проведении работ структурными подразделениями администрации района по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района в 2014-2020».

- О строительстве сетей газоснабжения в поселениях Нефтеюганского района.

      - Об изменении Положения о Градостроительном совете и его составе

(Н.Н.Суетина)

2. О мероприятиях по предоставлению земельных участков, обеспеченных электричеством и проездами 4 категории, многодетным семьям до 2019 г. в гп.Пойковский, сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Усть-Юган

(Г.В.Лапковская, Н.В.Ахметзянова, И.С.Бородина, В.Ю.Куликов)

Решили:

2.1. Департаменту градостроительства и землепользования (Ю.Ю.Копылец) совместно с органами местного самоуправления поселений и МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» разработать «дорожную карту» по предоставлению земельных участков в поселениях Нефтеюганского района многодетным семьям, вставшим на учет до 2 апреля 2016 года, в срок до 1 декабря текущего года.

В Дорожной карте указать все мероприятия по инженерному и транспортному обеспечению земельных участков и стоимость работ.

2.2. Рекомендовать органам местного самоуправления сп.Салым (Н.В.Ахметзянова), гп.Пойковский (А.А.Бочко), сп.Сиингапай (В.Ю.Куликов), сп.Усть-Юган (Б.В.Сочинский) в срок до 30 ноября  2016г. предоставить в Департамент градостроительства и землепользования информацию:

- о количестве многодетных семей, вставших на учет до 02.04.2016 года;

- о количестве многодетных семей, подавших заявку на компенсацию;

- о количестве многодетных семей, претендующих на получение земельного участка;

- по предложениям о земельных участках возможных для предоставления многодетным семьям до 01.01.2019 года, их инженерном обеспечении (электроснабжении), наличии проезда IV категории.

2.3. МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» уточнить стоимость работ по инженерному и транспортному обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, вставшим на учет до 02.04.2016г., согласно сведениям, предоставленным органами местного самоуправления поселений по п. 2.2. решения.

2.4. МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» на территории сп.Салым строительно-монтажные работы по территории проезда Радужный и строительство ТП не производить до решения вопроса с гражданами по компенсациям.

2.5. Рекомендовать органам местного самоуправления сп.Салым (Н.В.Ахметзянова), гп.Пойковский (А.А.Бочко), сп.Сиингапай (В.Ю.Куликов), сп.Усть-Юган (Б.В.Сочинский) до конца 2016 года отработать вопрос по предоставлению компенсации.

2.6. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района предусмотреть мероприятия по ремонту теплотрассы для подготовки земельных участков по улице Байкальской гп.Пойковский.

2.7. Администрации сельского поселения Сингапай просчитать целесообразность предоставления 5 земельных участков в п.Сингапай.

Департаменту имущественных отношений проработать вопрос об отказе граждан от предоставления земельных участков на другой территории в границах муниципального образования.

Предоставление земельных участков в п.Сингапай не предусматривается в связи со строительством инженерных сетей в п.Чеускино (территория «Гидронамыв»).

2.8. Рекомендовать администрации сельского поселения Усть-Юган рассмотреть возможность предоставления земельных участков за счет сноса аварийного жилья.

- О программах комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселений, предусмотренных градостроительным законодательством

(Н.Н.Суетина)

Решили:

  - Отметить, что:

Понятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения и обязанность ее принятия ОМС поселения введены Федеральным законом от 30.12.2012 N 289-ФЗ. Требования к содержанию Программы утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502.

Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ в Градостроительный кодекс введены еще 2 новых понятия: Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения и Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и обязанности их принятия ОМС поселений (при наличии генеральных планов поселений) в течение 6 месяцев после установления требований к Программам Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 установлены требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 установлены требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

  - Рекомендовать администрациям сельских поселений Лемпино, Каркатеевы, Сентябрьский:

Принять решение о начале работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения.

В решении указать проводимые работы на 2017 год: подготовка технического задания, сбор исходных данных, прием предложений от заинтересованных лиц по внесению изменений в генеральный план.

  - После утверждения генерального плана в поселениях Нефтеюганского района в течение 6 месяцев утвердить программы комплексного развития социальной, транспортной и систем коммунальной инфраструктур поселений.

  - Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюгансокго района включить в технические задания на внесение изменений в генеральный план поселений разработку проектов программ комплексного развития социальной, транспортной и систем коммунальной инфраструктур поселений.

- Внесение изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 12.02.2016 №67-ра «О проведении работ структурными подразделениями администрации района по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района в 2014-2020»

(Н.Н.Суетина)

Решили:

Департаменту градостроительства и землепользования внести изменение в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 12.02.2014 №67-ра, в части исключения мероприятий по:

4.1. строительству объектов коммунальной инфраструктуры поселений, так как данные мероприятия отображены в утвержденной систем коммунальной инфраструктур поселений (кроме мероприятий для льготных категорий граждан);

4.2. 2 земельным участкам по улицам Энтузиастов и Бамовской по гп.Пойковский в связи с большими затратами на инженерное обеспечение;

4.3.  строительству сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 1-2 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в районе проезда между ул. Юбилейная и ул. Центральная в сп.Куть-Ях.

- О строительстве сетей газоснабжения в поселениях Нефтеюганского района

(Ю.А.Коршунов)

Решили:

  - Департаменту градостроительства и землепользования внести изменение в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 12.02.2014 №67-ра в части исключения мероприятий по газоснабжению поселений в связи с определением приоритетного направления деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района в части сноса аварийного жилья и предоставления земельных участков многодетным семьям с обеспечением инженерной инфраструктуры до 2019 года.

Председатель Совета                                                                       Г.В.Лапковская

Секретарь                                                                                          А.Х.Богданова