ПРОТОКОЛ

Градостроительного совета по вопросу «План строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в поселения Нефтеюганского района на период

2014-2020гг».

Городское поселение Пойковский.

30 сентября 2013 год							                   г. Нефтеюганск

14 часов 00 минут

Место проведения: Администрация Нефтеюганского района,  расположенная по адресу: 3 микрорайон, 21 дом, кабинет 430.

Повестка дня: рассмотрение сложившейся застройки территории городского поселения Пойковский для определения вида и объема работ по обеспечению устойчивого развития инженерно-транспортной инфраструктуры.

Участники совета:

А.С. Осовский – первый заместитель главы администрации Нефтеюганского района– председатель градостроительного совета;

Г.В. Лапковская – глава администрации Нефтеюганского района;

Е.А. Абрамова – директор департамента градостроительства и землепользования – заместитель главы администрации Нефтеюганского района;

Ю.Я. Аладин – директор департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района;

А.А. Бочко – глава администрации городского поселения Пойковский;

Т.А. Хмельницкая – заведующий сектором по градостроительству и контролю за использованием земель;

И.Н. Иванчикова – заместитель председателя юридического комитета администрации Нефтеюганского района;

Ю.А. Коршунов – первый заместитель директора МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района;

И.Л. Русакова - заместитель директора МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района;

Е.В. Калита – начальник отдела проектных работ и обеспечения текущей застройки МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района;

Н.В. Зимина – председатель комитета жилищного - коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района;

Л.В. Малькова – заместитель председателя комитета жилищного - коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района;

В.И. Сидоренко – директор ПМУП «УТВС»;

В.А. Пробст - главный инженер ОАО «ПЭС»;

Н.Н. Суетина – председатель комитета по градостроительству ДГиЗ НР;

Ю.Н. Субботин – главный специалист отдела территориального планирования комитета по градостроительству ДГиЗ НР.

После основного доклада присутствующие в зале обменялись мнениями и решили:

- В рамках инженерной подготовки 5 микрорайона под комплексное освоение, МКУ «УКСиЖКК» в 2014 году выполнить проектно-изыскательские работы по следующим объектам:

- новой магистральной сети теплоснабжения от ТК 21Б до ТК 21А;

- реконструкции существующей магистральной сети теплоснабжения от ТК 24 до ТК 25;

- реконструкции существующей сети теплоснабжения от реконструируемой магистральной сети ТК 24 до ТК 25 до ЦТП-5;

- реконструкции ЦТП-5;

- магистральные сети водоснабжения и водоотведения;

- улица № 6 от улицы № 3 до улицы Кузоваткина Р.И. в том числе, проезжая часть, тротуары, уличное освещение, озеленение, с остановочными пунктами общественного транспорта;

- внутриквартальный проезд.

Строительство магистральной сети теплоснабжения от ТК 21Б до ТК 21А выполнить в 2014 году (данная сеть теплоснабжения необходима для реализации точечной застройки 1 Б микрорайона).

- Для выполнения точечной застройки 1Б микрорайона выполнить замену магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения в рамках программы «Подготовка инженерных сетей к отопительному сезону» в 2014 году (комитет жилищного - коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района совместно с ПМУП «УТВС») Для строительства жилых домов № 55 и № 57 МКУ «УКСиЖКК» выполнить проектные работы по переносу участка ВЛ-6кВ (220 м.) с заменой на КЛ-6кВ, по установке КТПН 2х630кВА.

- Для обеспечения инженерной инфраструктурой 3А микрорайона, МКУ «УКСиЖКК» на 2014 год запланировать корректировку существующего проекта инженерных сетей. Администрации городского поселения Пойковский подготовить эскиз развития застроенной территории с учетом сноса ветхого/аварийного жилья и расчетом количества вводимого жилья.

- Застройку 1А и 3Б микрорайонов предусмотреть под развитие застроенной территории с учетом сноса ветхого/аварийного жилья, проектированием новых магистральных инженерных сетей на перспективу 2016-2018гг.

- Застройку 1Б микрорайона предусмотреть под развитие застроенной территории с учетом сноса ветхого/аварийного жилья, проектированием новых магистральных инженерных сетей на перспективу 2018-2020гг.

- Для строительства поликлиники администрации г.п. Пойковский выполнить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальных зон и изменения градостроительных регламентов, и утвердить в установленном порядке.

- Для включения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 5 микрорайоне г.п. Пойковский» в адресно-инвестиционную программу ХМАО-Югры ПМУП «УТВС» внести изменения в ранее выданные технические условия в части исключения строительства КНС с напорным коллектором. Проектирование КНС с напорным коллектором выделить другими техническими условиями. МКУ «УКСиЖКК» запланировать проектирование и строительство КНС с напорным коллектором совместно с реализацией ФОК и запросить ТУ на строительство КНС с напорным коллектором.

Первый заместитель главы

администрации Нефтеюганского района

- председатель градостроительного совета 	А.С. Осовский

Протокол вел	Ю.Н. Субботин