Пост. от 15.09.2011 № 1592-па

Об утверждении Плана перехода на предоставление

в электронном виде муниципальных услуг в муниципальном образовании

Нефтеюганский район

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План перехода на предоставление в электронном виде 
муниципальных услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район согласно приложению.

- Комитету по информационной политике администрации района (Е.М.Ходина) опубликовать настоящее постановление в газете «Югорское обозрение» и разместить  на официальном сайте администрации Нефтеюганского района.

- Считать утратившим силу постановление администрации Нефтеюганского района от 12.04.2011 № 576-па «Об утверждении Плана перехода на предоставление 
в электронном виде муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район в новой редакции».

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Г.В.Лапковскую.

Глава района							В.Н.Семёнов

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от  15.09.2011 № 1592-па

ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг

в муниципальном образовании Нефтеюганский район

| № п/п | Наименование услуги | Ответственные исполнители | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап |
|  | Наименование услуги в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2011 № 63-рп, от 05.08.2011 № 415-рп |  | размещение информации об услуге в реестре и на портале государственных и муниципальных услуг | размещение на портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг | обеспечение возможности для заявителей представлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг | обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено Федеральным законом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Услуги в сфере образования и науки |
|  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | департамент образования и молодежной политики | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| . | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Нефтеюганского района | департамент образования и молодежной политики | до 1 декабря 2010 г.* | – | – | – | – |
| 3. | Зачисление в образовательное учреждение | департамент образования и молодежной политики | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 4. | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | департамент образования и молодежной политики | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 .г | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 5. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | департамент образования и молодежной политики | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 6. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | департамент образования и молодежной политики | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |
| 7. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | комитет по здравоохранению, НРМУЗ «Центральная районная больница № 1» гп.Пойковский | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 8. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | комитет по здравоохранению, НРМУЗ «Центральная районная больница № 1» гп.Пойковский | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| 9. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | комитет по здравоохранению, НРМУЗ «Центральная районная больница № 1» гп.Пойковский | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| III. Услуги в сфере культуры |
| 15. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | департамент культуры и спорта | до 1 декабря 2010 г.* | _ | _ | _ | – |
| 16. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | департамент культуры и спорта | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 октября 2010 г.* | до 1 июля 2011г. | до 1 декабря 2011г. | до 01июля 2012 г. |
| 17. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | департамент культуры и спорта | до 1 сентября 2010 г.* | до 1 октября 2010 г.* | до 1 июля 2011г. | до 1 декабря 2011г. | до 01июля 2012 г. |
| IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 19. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | департамент жилищно-коммунального комплекса | до 1 декабря 2010 г.* | - | - | - | - |
| V. Услуги в сфере имущественных отношений |
| 21. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | департамент имущественных отношений | до 1 декабря 2010 г.* | – | – | – | – |
| X. Услуги в сфере земельных отношений |
| 22. | Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | департамент имущественных отношений | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г*. | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 23. | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | департамент имущественных отношений | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 24. | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | департамент имущественных отношений | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | - |
| 25. | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | департамент имущественных отношений | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 декабря 2013 г. |
| VI. Услуги в сфере строительства |
| 26. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | управление архитектуры и капитального строительства | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 1 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | – |
| 27. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Нефтеюганского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | управление архитектуры и капитального строительства | до 1 декабря 2010 г.* | до 1 января 2011 г.* | до 01 июня 2012 г. | до 1 декабря 2012 г. | до 1 января 2013 г. |

* Срок установлен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  № 1993-р.