Пост. от 04.07.2014 № 1380-па

О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07. 2013 № 54-оз 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа- Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.06.2014 
№ 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2016 годы» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы согласно 
приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
 органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А.С.Осовского.

Глава администрации района      				Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 04.07.2014 № 1380-па

| Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы - Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Куть-Ях, д.1 | 1 976 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 851,00 | 851,00 | 248,40 | 59 | 2 870 757,79 | 107 653,42 | 179 422,36 | 71 768,94 | 2 511 913,07 | 3 373,39 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 2 | п.Усть-Юган, д.16 | 1 973 | 0 | Кирпичный | 2 | 1 | 478,90 | 334,30 | 123,50 | 31 | 673 678,01 | 25 262,93 | 42 104,88 | 16 841,95 | 589 468,26 | 2 015,19 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 3 | с.Чеускино, ул.Новая, д.1 | 1 970 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 537,10 | 395,00 | 115,60 | 35 | 1 165 022,90 | 43 688,36 | 72 813,93 | 29 125,57 | 1 019 395,04 | 2 949,43 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 4 | с.Чеускино, ул.Новая, д.5 | 1 969 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 544,10 | 433,10 | 140,20 | 27 | 588 777,80 | 22 079,17 | 36 798,61 | 14 719,45 | 515 180,58 | 1 359,45 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 5 | с.Чеускино, ул.Новая, д.8 | 1 973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,70 | 549,70 | 134,00 | 47 | 747 289,67 | 28 023,36 | 46 705,60 | 18 682,24 | 653 878,46 | 1 359,45 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 6 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.6 | 1 976 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 559,50 | 559,50 | 385,80 | 47 | 2 258 696,82 | 84 701,13 | 141 168,55 | 56 467,42 | 1 976 359,72 | 4 036,99 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 7 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.8 | 1 976 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 564,10 | 564,10 | 472,80 | 34 | 2 266 939,62 | 85 010,24 | 141 683,73 | 56 673,49 | 1 983 572,17 | 4 018,68 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 8 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.10 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 557,70 | 557,70 | 362,10 | 20 | 1 227 535,92 | 46 032,60 | 76 721,00 | 30 688,40 | 1 074 093,93 | 2 201,07 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 9 | п.Сентябрь-ский, д.17 | 1 995 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 666,00 | 592,00 | 504,90 | 22 | 119 714,97 | 4 489,31 | 7 482,19 | 2 992,87 | 104 750,60 | 202,22 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 10 | п.Куть-Ях, д.7 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 849,10 | 849,10 | 780,10 | 46,00 | 2 860 561,26 | 107 271,05 | 178 785,08 | 71 514,03 | 2 502 991,10 | 3 368,93 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 11 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.1 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 833,10 | 833,10 | 683,10 | 32,00 | 3 024 833,00 | 113 431,24 | 189 052,06 | 75 620,83 | 2 646 728,88 | 3 630,82 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 12 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.2 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 843,00 | 843,00 | 692,50 | 61,00 | 3 501 850,88 | 131 319,41 | 218 865,68 | 87 546,27 | 3 064 119,52 | 4 154,03 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 13 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.3 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 838,20 | 838,20 | 603,70 | 45,00 | 2 359 982,12 | 88 499,33 | 147 498,88 | 58 999,55 | 2 064 984,36 | 2 815,54 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 14 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.4 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 838,20 | 838,50 | 773,60 | 41,00 | 2 839 706,27 | 106 488,99 | 177 481,64 | 70 992,66 | 2 484 742,99 | 3 387,86 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 9 509,70 | 9 038,30 | 6 020,30 | 547,00 | 26 505 347,03 | 993 950,51 | 1 656 584,19 | 662 633,68 | 23 192 178,65 | 2 932,56 |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Куть-Ях, д.2 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 825,00 | 825,00 | 591,80 | 40,00 | 2 826 052,52 | 105 976,97 | 176 628,28 | 70 651,31 | 2 472 795,96 | 3 425,52 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | п.Куть-Ях, д.3 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 857,50 | 857,50 | 549,60 | 70,00 | 2 459 063,58 | 92 214,88 | 153 691,47 | 61 476,59 | 2 151 680,63 | 2 867,71 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | п.Куть-Ях, д.6 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 849,00 | 849,00 | 679,30 | 46,00 | 1 820 582,65 | 68 271,85 | 113 786,42 | 45 514,57 | 1 593 009,82 | 2 144,38 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.7 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 772,60 | 772,60 | 772,60 | 64,00 | 2 999 891,95 | 112 495,95 | 187 493,25 | 74 997,30 | 2 624 905,46 | 3 882,85 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 9 | 1 976 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 846,40 | 846,40 | 592,80 | 59,00 | 3 066 495,04 | 114 993,56 | 191 655,94 | 76 662,38 | 2 683 183,16 | 3 622,99 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 6 | пгт.Пойковский, мкр.3-й, д.52 | 1 977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 547,90 | 503,00 | 398,00 | 25,00 | 1 301 638,25 | 48 811,43 | 81 352,39 | 32 540,96 | 1 138 933,47 | 2 375,69 | 9 545,09 | 31.12.2016 |
| 7 | пгт.Пойковский, мкр.3-й, д.62 | 1 978 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 868,80 | 717,00 | 658,90 | 48,00 | 1 468 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 846,40 | 1 690,66 | 9 545,09 | 31.12.2016 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 5 567,20 | 5 370,50 | 4 243,00 | 352,00 | 15 942 570,39 | 542 764,65 | 904 607,75 | 361 843,10 | 14 133 354,89 | 2 863,66 |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Куть-Ях, д.3 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 857,50 | 857,50 | 549,60 | 70 | 1 050 531,83 | 0,00 | 105 053,18 | 26 263,30 | 919 215,35 | 1 225,11 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 2 | п.Куть-Ях, д.4 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 837,10 | 837,10 | 736,10 | 68 | 3 353 262,62 | 0,00 | 335 326,26 | 83 831,57 | 2 934 104,79 | 4 005,81 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 3 | п.Куть-Ях, д. | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 849,00 | 849,00 | 645,90 | 54 | 3 411 160,77 | 0,00 | 341 116,08 | 85 279,02 | 2 984 765,67 | 4 017,86 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 4 | п.Куть-Ях, д.6 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 849,00 | 849,00 | 679,30 | 46 | 1 040 118,39 | 0,00 | 104 011,84 | 26 002,96 | 910 103,59 | 1 225,11 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 5 | п.Куть-Ях, д.8 | 1 982 | 0 | Блочный | 5 | 2 | 1 501,30 | 1 501,30 | 1 361,40 | 78 | 5 836 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 836 061,16 | 3 887,34 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 6 | п.Салым, ул.Привокзальная, д. 0 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 557,70 | 557,70 | 362,10 | 20 | 806 333,82 | 0,00 | 80 633,38 | 20 158,35 | 705 542,09 | 1 445,82 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 7 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.11 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 927,10 | 927,10 | 568,40 | 45 | 3 845 567,70 | 0,00 | 384 556,77 | 96 139,19 | 3 364 871,74 | 4 147,95 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 8 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.3 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 838,50 | 838,50 | 603,70 | 45 | 1 026 887,20 | 0,00 | 102 688,72 | 25 672,18 | 898 526,30 | 1 224,67 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 9 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.5 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 837,90 | 837,90 | 553,60 | 63 | 3 421 525,94 | 0,00 | 342 152,59 | 85 538,15 | 2 993 835,20 | 4 083,45 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 10 | п.Сингапай, мкр. НПС Остров, д.3 | 1 981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 839,70 | 333,90 | 275,80 | 35 | 900 364,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 364,69 | 2 696,51 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 11 | п.Сингапай, мкр. НПС Остров, д.6 | 1 980 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 841,50 | 445,70 | 200,90 | 44 | 605 906,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 906,87 | 1 359,45 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 12 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.1 | 1 981 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1 082,40 | 910,00 | 725,00 | 33 | 3 275 403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 403,84 | 3 599,34 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 13 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.33 | 1 980 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1 069,60 | 985,00 | 497,00 | 43 | 3 977 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 259,00 | 4 037,83 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 14 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.40 | 1 980 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1 153,50 | 1 069,00 | 830,00 | 56 | 3 499 797,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 797,49 | 3 273,90 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
| 15 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.62 | 1 978 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 868,80 | 717,00 | 658,90 | 48 | 1 332 760,85 | 0,00 | 133 276,09 | 33 319,02 | 1 166 165,74 | 1 858,80 | 9 454,09 | 30.12.2017 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 13 910,60 | 12 515,70 | 9 247,70 | 748,00 | 37 382 942,17 | 0,00 | 1 928 814,91 | 482 203,73 | 34 971 923,53 | 2 986,88 |  |  |

| II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |
|  |  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Куть-Ях, д.1 | 2 870 757,79 | 0,00 | 558 034,74 | 0,00 | 0,00 | 484 533,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 697,0 | 1828189,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | п.Усть-Юган, д.16 | 673 678,01 | 264 123,74 | 219 213,88 | 0,00 | 0,00 | 190 340,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | с.Чеускино, ул.Новая, д.1 | 1 165 022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 901,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 204,0 | 940121,76 | 0 | 0,00 |
| 4 | с.Чеускино, ул.Новая, д. 5 | 588 777,80 | 342 183,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 594,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | с.Чеускино, ул.Новая, д. 8 | 747 289,67 | 434 306,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 982,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | п.Салым, ул.Привокзальная, д.6 | 2 258 696,81 | 442 049,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394,2 | 1816647,05 | 0 | 0,00 |
| 7 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.8 | 2 266 939,62 | 445 684,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,2 | 1821255,49 | 0 | 0,00 |
| 8 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.10 | 1 227 535,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 468,0 | 1227535,92 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | п.Сентябрьский, д.17 | 119 714,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 297,0 | 119714,97 | 0 | 0,00 |
| 10 | п.Куть-Ях, д.7 | 2 860 561,26 | 0,00 | 556 788,83 | 0,00 | 0,00 | 483 452,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 694,0 | 1 820 320,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.1 | 3 024 833,00 | 658 215,65 | 546 296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 694,0 | 1 820 320,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | п. Салым, ул. Привокзальная, д.2 | 3 501 850,88 | 666 037,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 978,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 511,2 | 2 355 834,53 | 0 | 0,00 |
| 13 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.3 | 2 359 982,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,1 | 2 359 982,12 | 0 | 0,00 |
| 14 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.4 | 2 839 706,27 | 0,00 | 549 837,99 | 0,00 | 0,00 | 477 416,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 691,0 | 1 812 451,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого: |  | 26 505 347,03 | 3 252 601,35 | 2 430 172,43 | 0,00 | 0,00 | 2 900 199,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244,00 | 8 508 817,36 | 0,00 | 0,00 | 2 313,70 | 9 413 555,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Куть-Ях, д.2 | 2 826 052,52 | 0,00 | 540 985,50 | 0,00 | 0,00 | 469 730,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 692,1 | 1 815 336,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | п.Куть-Ях, д.3 | 2 459 063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 533,6 | 2 459 063,58 | 0 | 0,00 |
| 3 | п.Куть-Ях, д.6 | 1 820 582,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 694,1 | 1 820 582,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.7 | 2 999 891,95 | 610 415,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 518,5 | 2 389 476,14 | 0 | 0,00 |
| 5 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.9 | 3 066 495,04 | 668 723,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,3 | 2 397 771,33 | 0 | 0,00 |
| 6 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.52 | 1 301 638,25 | 0,00 | 329 837,22 | 342 703,96 | 342 703,96 | 286 393,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.62 | 1 468 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,0 | 1 468 846,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого: |  | 15 942 570,39 | 1 279 139,52 | 870 822,72 | 342 703,96 | 342 703,96 | 756 123,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1946,20 | 5 104 765,82 | 0 | 0,00 | 1572,40 | 7 246 311,05 | 0 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Куть-Ях, д.3 | 1 050 531,83 | 0,00 | 562 297,05 | 0,00 | 0,00 | 488 234,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | п.Куть-Ях, д.4 | 3 353 262,62 | 0,00 | 548 919,95 | 0,00 | 0,00 | 476 619,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,10 | 2 327 723,04 | 0 | 0,00 |
| 3 | п.Куть-Ях, д.5 | 3 411 160,77 | 0,00 | 556 723,26 | 0,00 | 0,00 | 483 395,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 514,50 | 2 371 042,38 | 0 | 0,00 |
| 4 | п.Куть-Ях, д.6 | 1 040 118,39 | 0,00 | 556 723,26 | 0,00 | 0,00 | 483 395,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | п.Куть-Ях, д 8 | 5 836 061,16 | 0,00 | 984 462,46 | 1 022 865,72 | 1 022 865,72 | 854 795,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,00 | 1 492 452,86 | 0 | 0,00 | 1 137,90 | 458 619,22 | 0 | 0,00 |
| 6 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.10 | 806 333,82 | 440 627,62 | 365 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | п.Салым, ул. Привокзальная, д. 11 | 3 845 567,70 | 732 483,17 | 607 936,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 543,60 | 2 505 147,98 | 0 | 0,00 |
| 8 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.3 | 1 026 887,20 | 0,00 | 549 641,27 | 0,00 | 0,00 | 477 245,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | п.Салым, ул. Привокзальная, д.5 | 3 421 525,94 | 0,00 | 549 444,55 | 0,00 | 0,00 | 477 075,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 519,70 | 2 395 006,27 | 0 | 0,00 |
| 10 | п.Сингапай, мкр. НПС Остров, д.3 | 900 364,69 | 263 807,71 | 218 951,59 | 0,00 | 227 492,75 | 190 112,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | п.Сингапай, мкр. НПС Остров, д.6 | 605 906,87 | 352 138,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 768,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.1 | 3 275 403,84 | 0,00 | 0,00 | 620 001,20 | 620 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 776,00 | 2 035 401,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.33 | 3 977 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 1 442 617,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2 534 642,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.40 | 3 499 797,49 | 0,00 | 700 986,06 | 0,00 | 0,00 | 608 656,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 835,00 | 2 190 154,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | пгт.Пойковский, мкр. 3-й, д.62 | 1 332 760,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 289,20 | 1 332 760,85 | 0 | 0,00 |
| Итого: |  | 37 382 942,17 | 1 789 057,16 | 6 201 792,20 | 1 642 866,92 | 1 870 359,67 | 4 793 298,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 730,00 | 7 160 626,20 | 0 | 0,00 | 4 060,00 | 13 924 941,74 | 0 | 0,00 |