Пост. от 20.07.2015 № 1412-па

О комплексе мер («дорожная карта») по развитию

жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.01.2015 № 12-рп «О Комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях развития жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (далее – Комплекс мер) согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса - заместителя главы администрации Нефтеюганского района Ю.А.Коршунова.

Глава администрации района					Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 20.07.2015 № 1412-па

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Ожидаемый результат |  | Предлагаемый механизм реализации |  | Индикаторы | Ответственные |  | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Осуществление мониторинга соблюдений требований постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» | повышение прозрачности и подконтрольности ЖКХ для граждан, органов муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций; обеспечение доступа граждан к необходимой информации о ЖКХ |  | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06 декабря 2013 года № 535-п «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» |  | 1. Количество (%,шт.) поставщиков, предоставивших информацию, к общему количеству поставщиков информации. 2. Количество (%, шт.) поставщиков, предоставивших частично информацию к общему количеству поставщиков информации |  | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района главы городского и сельских поселений (по согласованию) | ежегодно в срок до 01 октября года, в котором он осуществляется |  |
| 2. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального комплекса (далее – общественные советы в ЖКХ) |  |  | оказание содействия ОМС в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ |  | нормативно-правовой акт главы района о создании общественных советов в сфере ЖКХ, утверждение примерного положения об общественном совете и осуществлении мониторинга деятельности указанных советов |  | 1. Наличие общественного совета в ЖКХ при главе района. 2. Количество муниципальных образований городского и сельских поселений, в которых созданы рабочие группы по вопросам ЖКХ по отношению к количеству муниципальных образований поселений, в которых они фактически созданы и функционируют – 100%. 3. Ежеквартальные заседания общественных советов в ЖКХ | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района главы городского и сельских поселений (по согласованию) |  | создание общественных советов в ЖКХ- не позднее 01 июля 2015 г. обеспечение деятельности – постоянно |
| 3. | Создание системы мониторинга: а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований; в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |  |  | повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  | согласно утвержденной отчетности органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 1. Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг свыше одного расчетного периода (ед.). 2. Объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (тыс.руб.). 3. Количество ресурсоснабжаю-щих организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) свыше одного расчетного периода. 4. Объём кредиторской задолженности ресурсоснабжаю-щих организаций, по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) (тыс.руб.). 5. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%). 6. Объём кредиторской задолженности населения за ЖКУ (тыс.руб.) | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | постоянно |
| - Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах |  |  | повышение качества деятельности по управлению МКД; повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников |  | на основании нормативно-правового акта Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности, методики оценки, порядка создания и функционирования системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность отчета не реже 1 раза в квартал |  | 1. Количество организаций, осуществляющих управление МКД на территории района и участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций). 2. Уровень активности населения района, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | организация системы рейтингования – до 01 августа 2015 г., обеспечение работы системы рейтингования – постоянно |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по муниципальному образованию согласно плана реализации региональной программы капитального ремонта |  |  | улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного фонда |  | постановление администрации района от 04.07.2014 № 1380-па «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы» (с изменениями) |  | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100% | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | Постоянно в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г. с разбивкой по поселениям района (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1473-р) |  |  | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда с разбивкой по поселениям района |  | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда. 2. Объем существующего аварийного жилищного фонда в Нефтеюганском районе в соответствии с данными городского/сельских поселений к общему объему жилищного фонда, (%) | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района главы городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 2015 г. |
| 7. | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г., в том числе с учетом возможности района получить дополнительное финансирование за счет средств субъекта (выполнение данного мероприятия осуществляется при расселении из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, приобретаемые в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного-округа-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах») |  |  | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания |  | на основании правового акта Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г. |  | 1. Наличие комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г. 2. Объем (шт., %) мероприятий комплекса мер, реализованных в установленные сроки по отношению к общему количеству мероприятий, включенных в комплекс мер | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района главы городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | реализация комплекса мер – в соответствии с установлен-ными им сроками |
| - Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) городского и сельских поселений района |  |  | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселений района |  | муниципальный правовой акт глав городского и сельских поселений района об утверждении ПКР |  | отношение количества поселений, в которых утверждены ПКР, к общему количеству поселений, в которых должны быть утверждены ПКР, – 100 % | главы городского и сельских поселений района (по согласованию) департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | завершение работы – 30 июня 2015 года |
|  | Актуализация ПКР городского и сельских поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |
| 9. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального комплекса |  |  | актуализация информации об объектах жилищно-коммунального комплекса |  | правовые акты городского и сельских поселений района, департамента имущественных отношений Нефтеюганского района |  |  | главы городского и сельских поселений района (по согласованию) департамент имущественных отношений Нефтеюганского района |  | постоянно, по мере выявления бесхозяйных объектов жилищно-коммунального комплекса |
|  | Проведение работ по постановке на учет бесхозяйных недвижимых объектов, признании права муниципальной собственности на недвижимые и движимые объекты, и государственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  | в установленном действующим законодательством порядке |  | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального комплекса – по факту выявления на конец отчетного года. 2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального комплекса, права собственности на которые зарегистрированы - по факту регистрации на конец отчетного года |  |  | постоянно, по мере выявления бесхозяйных объектов жилищно-коммунального комплекса |
| 10. | Принятие правовых актов об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального комплекса в разрезе муниципальных образований |  |  | создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса района |  | правовые акты глав городского и сельских поселений района, департамента имущественных отношений Нефтеюганского района |  |  | главы городского и сельских поселений района (по согласованию) департамент имущественных отношений Нефтеюганского района |  | до 30 июля 2015 года |
|  | Регистрация в установленном порядке права муниципальной собственности на недвижимые объекты жилищно-коммунального комплекса, согласно утвержденным графикам |  |  |  |  | в установленном действующим законодательством порядке |  | отношение количества недвижимых объектов жилищно-коммунального комплекса, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству нежвижимых объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в собственности муниципального образования (100%) |  |  | в соответствии с утвержденными графиками |
| 11. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения городского и сельских поселений района (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 года № Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011года №1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России») |  |  | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения поселений района оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  | муниципальные правовые акты глав городского/сельских поселений |  | доля разработанных схем водоснабжения и схем водоотведения – 100 %; доля разработанных схем теплоснабжения – 100 %; отношение количества поселений, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения к общему количеству поселений, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) – 100 % | главы городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | по мере необходимости |
|  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постоянно, по мере необходимости |
| - Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе поселений района |  |  | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  | ежеквартальная информация муниципального образования Нефтеюганский район в уполномоченный орган: - о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения |  | 1. Доля проб питьевой воды, горячей воды отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству в общем объёме проб. 2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным периодом |
| 13. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой |  |  | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  | мероприятия предусмотрены в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014- 2020 годы», предусматривающие достижение целевых показателей качества водоснабжения в поселениях района |  | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества 2017 – 85,7 % 2020 – 90% | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района главы городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | до 2020 г. |
| 14. | Определение плановых значений снижения количества инцидентов и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479) |  |  | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения |  | мероприятия предусмотрены в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014- 2020 годы», предусматривающие достижение целевых показателей плановых значений снижения количества инцидентов и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза |  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, , принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | до 2020 г. |
| 15. | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479) |  |  | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения обеспечение эффективности использования ресурсов |  | мероприятия предусмотрены в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014- 2020 годы», предусматривающие достижение целевых показателей плановых значений снижения количества инцидентов и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза |  | доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивших достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)» в общем количестве централизованных систем субъекта | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | до 2020 г. |
| 16. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  | распоряжение администрации района об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения. |  | количество и доля (%) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории района (по данным Росстата) | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | первоначальное утверждение перечня показателей – 2015 г., далее – по мере необходимости |
| 17. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения |  | на основании правового акта Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры об осуществлении мониторинга проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (в соответствии с приказом Минстроя России от 05 августа 2014 г. № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей») |  | доля организаций, проведших техническое обследование | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | 2015 г., далее – при необходимости |
| 18. | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение |  |  | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  | отчет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов |  | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Уровень собираемости платежей (%). 3. Дебиторская задолженность (тыс. руб., %). 4. Кредиторская задолженность (тыс. руб., %) | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | ежегодно до 01 июня |
| 19. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории района. Разработка и реализация Планов снижения сбросов. Разработка и реализация Планов по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями |  |  | модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения района; повышение качества коммунальных услуг |  | технические задания, принятые схемы водоснабжения и водоотведения для разработки и реализации инвестиционных программ |  | 1. Количество (%) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории района. 2. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории района. 3. Объем (шт., %, тыс.руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчётном году. 4. Объем (шт., %, тыс.руб.) реализованных мероприятий планов (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий в соответствии с планами в отчётном году | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района организации коммунального комплекса |  | 2015 г., далее – постоянно по мере необходимости |
| 20. | Определение гарантирующей организации |  |  | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности |  | решение органа местного самоуправления городского и сельских поселений района о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности |  | количество и доля муниципальных образований (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района главы городского и сельских поселений (по согласованию) |  | при возникновении условий по определению гарантирующей организации |
| 5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479) |  |  | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  | мероприятия в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014- 2020 годы» по определению плановых показателей снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза |  | снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | до 2017 г. |
| 22. | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения, для которых осуществление данного вида деятельности является основным видом с учетом многопрофильности |  |  | актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения |  | аналитическая справка по результатам мониторинга финансового состояния регулируемых организаций |  | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки. 2. Уровень собираемости платежей (%). 3. Дебиторская задолженность (%). 4. Кредиторская задолженность (%) | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | ежегодно |
| 23. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479) |  |  | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  | мероприятия в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014- 2020 годы» предусматривающие достижение целевых показателей надежности систем теплоснабжения |  | снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | до 2018 г. |
| 24. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории района |  |  | модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения района повышение качества коммунальных услуг |  | технические задания, принятые схемы теплоснабжения для разработки и реализации инвестиционных программ |  | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории района. 2. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района организации коммунального комплекса |  | 2015 г., далее – по мере необходимости |
| 25. | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  | повышение качества горячей воды |  | планы мероприятий по переходу от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, утвержденные муниципальным актом администрации района, городского/сельских поселений |  | доля горячей воды, подаваемой населению с использованием открытых систем горячего теплоснабжения | главы городского и сельских поселений (по согласованию) департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с 2018 года |
| 26. | Определение единой теплоснабжающей организации |  |  | определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения |  | принятие решения органа местного самоуправления городского/сельских поселений при утверждении схемы теплоснабжения |  | количество муниципальных образований поселений (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района главы городского/ сельских поселений (по согласованию) |  | при возникновении условий по определению единой теплоснабжающей организации |
| - Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса (в рамках реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |  |  | снижение потребления коммунальных ресурсов сокращение платы за коммунальные ресурсы повышение комфорта проживания в МКД |  | на основании приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении комплекса мер направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД с разбивкой по муниципальным образованиям |  | отношение количества МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, по отношению к общему количеству МКД: 2016 г. – 1% 2017 г. – 2% | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |  | утверждение перечня и порядка – 01 декабря 2015 г., далее – реализация перечня в соответствии с установлен-ными сроками |