Пост. от 20.03.2015 № 698-па

О  внесении изменения в постановление администрации

Нефтеюганского района от 04.07.2014 № 1380-па

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 26.02.2015 № 45-п «О внесении изменения 
в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014-2016 годы», в целях 
уточнения объемов финансирования программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район,  п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление администрации Нефтеюганского района от 04.07.2014 № 1380-па «О краткосрочном плане реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-
2016 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
 органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района С.А.Кудашкина.

Глава администрации района					Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 20.03.2015 № 698-па

| Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы - Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Куть-Ях, д. 1 | 1 976 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 851,00 | 851,00 | 248,40 | 59 | 3 043 507,81 | 114 131,54 | 190 219,24 | 76 087,70 | 2 663 069,33 | 3 576,39 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 2 | п. Усть-Юган, д. 16 | 1 973 | 0 | Кирпичный | 2 | 1 | 478,90 | 334,30 | 123,50 | 31 | 1 135 612,65 | 42 585,47 | 70 975,79 | 28 390,32 | 993 661,07 | 3 396,99 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 3 | с. Чеускино, ул. Новая, д. 1 | 1 970 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 537,10 | 395,00 | 115,60 | 35 | 1 136 709,24 | 42 626,60 | 71 044,33 | 28 417,73 | 994 620,58 | 2 877,74 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 4 | с. Чеускино, ул. Новая, д. 5 | 1 969 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 544,10 | 433,10 | 140,20 | 27 | 1 021 533,10 | 38 307,49 | 63 845,82 | 25 538,33 | 893 841,46 | 2 358,65 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 5 | с. Чеускино, ул. Новая, д. 8 | 1 973 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 549,70 | 549,70 | 134,00 | 47 | 1 021 934,30 | 38 322,54 | 63 870,89 | 25 548,36 | 894 192,51 | 1 859,08 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 6 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 6 | 1 976 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 559,50 | 559,50 | 385,80 | 47 | 2 194 277,69 | 82 285,41 | 137 142,36 | 54 856,94 | 1 919 992,98 | 3 921,85 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 7 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 8 | 1 976 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 564,10 | 564,10 | 472,80 | 34 | 2 188 511,84 | 82 069,19 | 136 781,99 | 54 712,80 | 1 914 947,86 | 3 879,65 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 8 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 10 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 557,70 | 557,70 | 362,10 | 20 | 1 210 795,30 | 45 404,82 | 75 674,71 | 30 269,88 | 1 059 445,89 | 2 171,05 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 9 | п. Куть-Ях, д. 7 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 849,10 | 849,10 | 780,10 | 46,00 | 1 964 191,10 | 73 657,17 | 122 761,94 | 49 104,78 | 1 718 667,21 | 2 313,26 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 10 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 1 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 833,10 | 833,10 | 683,10 | 32,00 | 2 916 099,99 | 109 353,75 | 182 256,25 | 72 902,50 | 2 551 587,49 | 3 500,30 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 11 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 2 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 843,00 | 843,00 | 692,50 | 61,00 | 2 472 482,31 | 92 718,09 | 154 530,14 | 61 812,06 | 2 163 422,02 | 2 932,96 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 12 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 3 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 838,20 | 838,20 | 603,70 | 45,00 | 1 993 239,46 | 74 746,48 | 124 577,47 | 49 830,99 | 1 744 084,52 | 2 378,00 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 13 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 4 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 838,20 | 838,50 | 773,60 | 41,00 | 2 711 699,73 | 101 688,74 | 169 481,23 | 67 792,49 | 2 372 737,27 | 3 235,15 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 8 843,70 | 8 446,30 | 5 515,40 | 525 | 25 010 594,52 | 937 897,29 | 1 563 162,16 | 625 264,88 | 21 884 270,19 | 2 961,13 |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Куть-Ях, д. 2 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 825,00 | 825,00 | 591,80 | 40 | 3 545 877,46 | 132 970,40 | 221 617,34 | 88 646,94 | 3 102 642,78 | 4 298,03 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | п. Куть-Ях, д. 3 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 857,50 | 857,50 | 549,60 | 70 | 2 937 025,11 | 130 883,97 | 162 818,54 | 73 425,63 | 2 569 896,97 | 3 425,10 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | п. Куть-Ях, д. 6 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 849,00 | 849,00 | 679,30 | 46 | 3 525 460,79 | 0,00 | 162 819,54 | 40 704,89 | 3 321 936,36 | 4 152,49 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | п. Салым, ул.Привокзальная, д. 7 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 772,60 | 772,60 | 772,60 | 64 | 3 121 788,02 | 117 067,05 | 195 111,75 | 78 044,70 | 2 731 564,52 | 4 040,63 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | п. Салым, ул.Привокзальная, д. 9 | 1 976 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 846,40 | 846,40 | 592,80 | 59 | 3 133 949,20 | 117 523,10 | 195 871,83 | 78 348,73 | 2 742 205,54 | 3 702,68 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 6 | п.Сентябрьскийд. 17 | 1 995 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 666,00 | 592,00 | 504,90 | 22 | 2 024 655,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 655,75 | 3 420,03 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 7 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 52 | 1 977 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 547,90 | 503,00 | 398,00 | 25 | 1 099 276,32 | 41 222,86 | 68 704,77 | 27 481,91 | 961 866,78 | 2 006,34 | 9 545,09 | 31.12.2016 |
| 8 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 62 | 1 978 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 868,80 | 717,00 | 658,90 | 48 | 1 577 346,40 | 59 150,49 | 98 584,15 | 39 433,66 | 1 380 178,10 | 1 815,55 | 9 545,09 | 31.12.2016 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 6 233,20 | 5 962,50 | 4 747,90 | 374 | 20 965 379,05 | 598 817,87 | 1 105 527,92 | 426 086,46 | 18 834 946,80 | 3 363,50 |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Куть-Ях, д. 4 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 837,10 | 837,10 | 736,10 | 68 | 2 780 156,27 | 0,00 | 278 015,63 | 125 107,03 | 2 377 033,61 | 3 321,18 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 2 | п. Куть-Ях, д. 5 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 849,00 | 849,00 | 645,90 | 54 | 2 831 895,47 | 0,00 | 283 189,55 | 127 435,30 | 2 421 270,62 | 3 335,57 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 3 | п. Куть-Ях, д. 6 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 849,00 | 849,00 | 679,30 | 46 | 1 385 960,04 | 0,00 | 138 596,00 | 62 368,20 | 1 184 995,84 | 1 632,46 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 4 | п. Куть-Ях, д. 8 | 1 982 | 0 | Блочный | 5 | 2 | 1 501,30 | 1 501,30 | 1 361,40 | 78 | 5 133 185,93 | 0,00 | 513 318,59 | 230 993,37 | 4 388 873,97 | 3 419,16 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 5 | п. Салым, ул.Привокзальная, д. 10 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 557,70 | 557,70 | 362,10 | 20 | 1 069 090,05 | 0,00 | 106 909,01 | 48 109,05 | 914 071,99 | 1 916,96 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 6 | п. Салым, ул.Привокзальная, д. 11 | 1 978 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 927,10 | 927,10 | 568,40 | 45 | 1 818 723,29 | 0,00 | 181 872,33 | 81 842,55 | 1 555 008,41 | 1 961,73 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 7 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 3 | 1 977 | 0 | Блочный | 2 | 3 | 838,50 | 838,50 | 603,70 | 45 | 1 707 795,24 | 0,00 | 170 779,52 | 76 850,78 | 1 460 164,94 | 2 036,73 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 6 359,70 | 6 359,70 | 4 956,90 | 356 | 16 726 806,29 | 0,00 | 1 672 680,63 | 752 706,28 | 14 301 419,38 | 2 630,13 |  |  |

| II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |
|  |  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Куть-Ях, д. 1 | 3 043 507,81 | 0,00 | 739 199,24 | 0,00 | 0,00 | 224 200,55 | 0 | 0 | 0,00 | 697,0 | 2 080 108,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | п. Усть-Юган, д. 16 | 1 135 612,65 | 353 643,22 | 705 545,10 | 0,00 | 0,00 | 76 424,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | с. Чеускино, ул. Новая, д. 1 | 1 136 709,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 709,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | с. Чеускино, ул. Новая, д. 5 | 1 021 533,10 | 135 970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 563,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | с. Чеускино, ул. Новая, д. 8 | 1 021 934,30 | 136 150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 784,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 6 | 2 194 277,69 | 277 942,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394,2 | 1 916 335,38 | 0 | 0,00 |
| 7 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 8 | 2 188 511,84 | 272 149,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,2 | 1 916 361,93 | 0 | 0,00 |
| 8 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 10 | 1 210 795,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 468,0 | 1 210 795,30 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | п. Куть-Ях, д. 7 | 1 964 191,10 | 0,00 | 739 188,83 | 0,00 | 0,00 | 226 588,65 | 0 | 0 | 0,00 | 694,0 | 998 413,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 1 | 2 916 099,99 | 302 131,73 | 739 099,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 694,0 | 1 874 868,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 2 | 2 472 482,31 | 302 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 385,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 511,2 | 1 945 928,40 | 0 | 0,00 |
| 12 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 3 | 1 993 239,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,1 | 1 993 239,46 | 0 | 0,00 |
| 13 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 4 | 2 711 699,73 | 0,00 | 524 902,50 | 0,00 | 0,00 | 228 389,85 | 0 | 0 | 0,00 | 691,0 | 1 958 407,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого |  | 25 010 594,52 | 1 780 155,79 | 3 447 935,12 | 0,00 | 0,00 | 3 888 045,31 | 0 | 0 | 0,00 | 3244 | 8 122 593,13 | 0 | 0,00 | 1812,7 | 7 771 865,17 | 0 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Куть-Ях, д. 2 | 3 545 877,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 692,1 | 3 545 877,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | п. Куть-Ях, д. 3 | 2 937 025,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 533,6 | 2 937 025,11 | 0 | 0,00 |
| 3 | п. Куть-Ях, д. 6 | 3 525 460,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 694,1 | 3 525 460,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 7 | 3 121 788,02 | 267 875,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 518,5 | 2 853 912,15 | 0 | 0,00 |
| 5 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 9 | 3 133 949,20 | 270 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,3 | 2 863 819,65 | 0 | 0,00 |
| 6 | п.Сентябрьский, д. 17 | 2 024 655,75 | 0,00 | 1 035 619,65 | 635 321,70 | 353 714,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 52 | 1 099 276,32 | 0,00 | 606 160,27 | 252 963,73 | 102 083,85 | 138 068,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | пгт. Пойков-ский, мкр. 3-й, д. 62 | 1 577 346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 560,0 | 1 577 346,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого |  | 20 965 379,05 | 538 005,42 | 1 641 779,92 | 888 285,43 | 455 798,25 | 138 068,47 | 0 | 0 | 0,00 | 1946,20 | 8 648 684,65 | 0 | 0,00 | 1572,40 | 8 654 756,91 | 0 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Куть-Ях, д. 4 | 2 780 156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,1 | 2 780 156,27 | 0 | 0,00 |
| 2 | п. Куть-Ях, д. 5 | 2 831 895,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 514,5 | 2 831 895,47 | 0 | 0,00 |
| 3 | п. Куть-Ях, д. 6 | 1 385 960,04 | 0,00 | 1 385 960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | п. Куть-Ях, д. 8 | 5 133 185,93 | 0,00 | 2 217 994,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 569 | 2 915 191,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | п. Салым, ул.Привокзальная, д. 10 | 1 069 090,05 | 175 093,60 | 893 996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | п. Салым, ул.Привокзальная, д. 11 | 1 818 723,29 | 297 867,15 | 1 520 856,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | п. Салым, ул.Привокзальная, д. 3 | 1 707 795,24 | 0,00 | 1 366 663,88 | 0,00 | 0,00 | 341 131,36 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого |  | 16 726 806,29 | 472 960,75 | 7 385 470,60 | 0,00 | 0,00 | 341 131,36 | 0 | 0 | 0,00 | 569 | 2 915 191,84 | 0 | 0,00 | 1019,6 | 5 612 051,74 | 0 | 0,00 |