- Пост от 18.04.2016 № 502-па

О плане мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов 
коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2016 № 112-рп «О плане мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Признать утратившим силу постановление администрации Нефтеюганского района от 13.04.2015 № 826-па «О плане мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 
2015-2016 годов».

- Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса - заместителя главы администрации Нефтеюганского района Ю.А.Коршунова.

Глава администрации района					Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 18.04.2016 № 502-па

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 
муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение отраслевого совещания по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов и задачах на осенне-зимний период 2016-2017 годов | 25 апреля 2016 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 2. | Замена ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газо-снабжения и водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий (композиционные материалы) со сроком службы 30 и более лет | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 3. | Обеспечение наличия резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме 3-суточного запаса | весь отопительный период | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 4. | Проведение ремонта систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, обеспечение готовности оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение постоянной работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы | постоянно | руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение своевременного заключения договоров на поставку в 2017 году топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | II-III кварталы 2016 года | руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 7. | Укомплектование аварийно-восстановительных бригад необходимыми людскими и материально техническими ресурсами и обеспечение проведения противоаварийных тренировок на объектах коммунальной сферы | в течение 2016 года | руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение опрессовки тепловых сетей и промывки систем водоснабжения, с оформлением соответствующих актов | до 20 августа 2016 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики, руководители управляющих организаций, ТСЖ (по согласованию), собственники жилых и нежилых помещений (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение сбора и представления информации о выполнении планов мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов | ежедекадно, июнь-ноябрь 2016 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 10. | Обеспечение оформления паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования Нефтеюганский район, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, субъектов электроэнергетики, с представлением копий паспортов готовности в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября 2016 года – потребители тепловой энергии, до 01 ноября 2016 года – теплоснабжающие и теплосетевые организации, до 15 ноября 2016 года –муниципальное образование Нефтеюганский район, до 15 ноября 2016 года – субъекты электроэнергетики | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», главы городского/сельских поселений, руководители теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций и субъектов электроэнергетики (по согласованию), руководители управляющих организаций, ТСЖ (по согласованию), собственники жилых и нежилых помещений (по согласованию) |
| 11. | Проведение кустовых совещаний в рамках подготовки объектов ЖКК к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов по муниципальному образованию Нефтеюганский район | с июня по август 2016 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», главы городского/сельских поселений района, руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов, с оформлением, выдачей паспортов готовности | до 15 сентября 2016 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», главы городского/сельских поселений района, руководители управляющих организаций, ТСЖ (по согласованию) |
| 13. | Контроль обеспечения своевременного расчета за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, организациями, поставляющими жилищно-коммунальные услуги потребителям | в течение 2016 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 14. | Обеспечение контроля за подготовкой объектов образования, культуры и спорта в муниципальном образовании Нефтеюганский к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов | до 01 сентября 2016 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, главы городского/сельских поселений района (по согласованию) |
| 15. | Создание в необходимых объемах и номенклатуре резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в зимний период | до 01 ноября 2016 года | руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 16. | Создание неснижаемых запасов материально-технических средств на объектах жилищно-коммунального хозяйства для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 30 августа 2016 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |