###### Герб_2004

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 16.03.2017 | № 403-па |
|  |

г.Нефтеюганск

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда

и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем

в весенне-летний период 2017 года на территории Нефтеюганского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.03.2012 № 136-рп «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений в период весенне-летнего половодья 2017 года   
   на территории Нефтеюганского района (далее – План) согласно приложению.
2. Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района координацию взаимодействия сил   
   и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности в срок до 30.04.2017:
   1. Разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда и паводковых вод.
   2. Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые   
      на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ.
   3. Разработать оперативные планы действий по каждому потенциально подтапливаемому отдельному населенному пункту или части его территории.
   4. Разработать детальные многовариантные планы эвакуации, определить места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления.
   5. Обследовать линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, закрытые водоемы, водопропускные трубы, находящиеся в собственности и на территории поселений, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами,   
      и принимать меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности.
   6. Установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных   
      и водосборных сооружений, накопителей жидких отходов.
   7. Провести организационную и разъяснительную работу среди населения района о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка.
   8. Систематически информировать население района о состоянии водоемов   
      и складывающейся паводковой обстановке.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
5. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Исполняющий обязанности

Главы района С.А.Кудашкин

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 16.03.2017 № 403-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений,

в период весенне-летнего половодья 2017 года на территории Нефтеюганского района

| № | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 25.04.2017 | Комитет гражданской защиты населения, Главы поселений района, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 2. | Уточнить районы вероятного затопления и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки | до 25.04.2017 | Комитет гражданской защиты населения, Главы поселений района, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 3. | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы  затопления | до 25.04.2017 | Комитет гражданской защиты населения, Главы поселений района, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 4. | На случай высокого уровня паводковых вод предусмотреть  эвакуацию населения из зон возможного затопления.  Проверить и привести в готовность пункты временного  размещения (ПВР), определить маршруты эвакуации,  организации первоочередного жизнеобеспечения населения | до 28.04.2017 | Комитет гражданской защиты населения, Главы поселений района |  |
| 5. | Откорректировать схему связи и оповещения руководящего состава | до 28.04.2017 | Комитет гражданской защиты населения, Главы поселений района |  |
| 6. | Обеспечить подготовку водосливных и водосточных канав, очистить колодцы ливневой канализации, водопропускные  трубы, мосты | до 25.04.2017 | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, главы поселений района, руководители предприятий и организаций |  |
| 7. | С целью недопущения загрязнения и ухудшения качества воды организовать и провести проверку с составлением актов соблюдения водоохранных требований на водосборных площадках, озерах, водоисточниках и участках рек на 60-80 м выше водозабора.  Один экземпляр акта проверок представить в комиссию  по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района | до 28.04.2017 | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Нефтеюганское управление Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (по согласованию), Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях (по согласованию) |  |
| 8. | Провести комплекс дополнительных профилактических  мероприятий на социально значимых объектах (муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, лечебных учреждениях) | апрель-май  2017 года | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»  (по согласованию), Департамент образования и молодежной политики |  |
| 9. | Организовать в учебных заведениях Нефтеюганского района проведение занятий на тему: «Порядок действий в паводковый период и в случае угрозы затопления, правила безопасности на воде» | апрель-май  2017 года | Департамент образования  и молодежной политики |  |
| 10. | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения поселений о поведении в период вскрытия  рек, прохождения ледохода и паводка | до 28.04.2017 | Комитет гражданской защиты населения, Главы поселений района |  |
| 11. | Организовать мониторинг, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений о поводковой обстановке и возможном обрушении береговой зоны | в период паводка | Комитет гражданской защиты населения, Главы поселений района,  руководители предприятий, организаций  и учреждений |  |
| 12. | Обеспечить охрану общественного порядка и установить  круглосуточное дежурство в жилых зонах населенных пунктов, расположенных в местах вероятного затопления | в период  паводка | ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию) |  |
| 13. | Организовать контроль за пунктами общественного питания, качеством питьевой воды, проведением дезинфекционных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждения, на предприятиях торговли и питания, учреждениях здравоохранения, на объектах питьевого водоснабжения и канализационных очистных сооружениях | в период  паводка | Территориальный отдел Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе  и г.Пыть-Ях (по согласованию), филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр  гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»  в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе (по согласованию) |  |
| 14. | Организовать работу по обеспечению сохранности  автомобильных дорог и других дорожных сооружений  в период ледохода, разлива паводковых вод, обратив особое внимание на мостовые переходы и водопропускные сооружения | в период  ледохода | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию), Нефтеюганская региональная дирекция Дорожного департамента Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (по согласованию) |  |
| 15. | Принять меры, исключающие подтопление объектов  жизнеобеспечения и жилого сектора | в период  паводка | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, Главы поселений района, руководители предприятий и организаций |  |
| 16. | Организовать информирование населения об угрозе  возникновения затопления (обрушения береговой зоны)  и правилах поведения при стихийных бедствиях через средства массовой информации | в период  паводка | Комитет гражданской защиты населения, Управление по связям с общественностью, Главы поселений района |  |
| 17. | Принять безотлагательные меры по своевременному  оповещению и эвакуации коренного населения из мест  возможного затопления в период паводка | по мере  поступления сигнала | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Комитет гражданской защиты населения, Главы поселений района |  |
| 18. | Привести в готовность силы и средства организаций  и предприятий независимо от форм собственности, в случае необходимости для ликвидации угрозы стихийных бедствий | по мере  поступления сигнала | Комиссия по ЧС и ОПБ Нефтеюганского района, Главы поселений района, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 19. | В период резкого подъема воды организовать дежурство  ответственных должностных лиц | в период  паводка | Комиссия по ЧС и ОПБ Нефтеюганского района, Главы поселений района, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 20. | Информацию о проделанной работе направлять в Комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района  в сроки, утвержденные планом мероприятий | в установленные сроки | Ответственные исполнители |  |
| 21. | Обеспечить контроль за своевременным проведением  мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем  в весенне-летний период | в период  ледохода | Комитет гражданской защиты населения |  |
| 22. | Представить материалы о размере ущерба в комиссию  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечения пожарной безопасности Нефтеюганского района | по мере  поступления материалов | Комитет гражданской защиты населения |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2017 года на территории Нефтеюганского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество,  должность | Дата  поступления | Замечания | Подпись,  дата выдачи |
| Кудашкин С.А. –  первый заместитель главы района |  |  |  |
| Кошаков В.С. – директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, заместитель главы района |  |  |  |
| Сычёв А.М. – председатель комитета гражданской защиты населения |  |  |  |
| Юридический комитет |  |  |  |

РАССЫЛКА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подразделение,  должностное лицо | Количество копий на бумажном носителе | Электронная рассылка |
| Административное управление | 1 | 1 |
| Комитет гражданской защиты населения | 1 |  |
| Управление по информационной политике | 1 | 1 |
| ОМВД России по Нефтеюганскому району | 1 |  |
| Департамент строительства и ЖКК | 1 |  |
| Комитет по делам народов севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | 1 |  |
| Нефтеюганске управление службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 |  |
| Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по ХМАО-Югре в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях | 1 |  |
| БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» | 1 |  |
| Департамент образования и молодежной политики | 1 |  |
| Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе |  |  |
| Главы поселений | 8 |  |
| ВСЕГО: | 18 | 2 |