АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

постановление

| 17.03.2017 | № 411-па |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении  порядка ведения архива проекта участниками

проектной деятельности администрации Нефтеюганского района

и осуществления контроля за его ведением

В соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 Положения о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района, утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 2126-па, учитывая приказ Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.02.2017 № 7-нп «О порядке ведения архива проекта (портфеля проектов) участниками проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и осуществления контроля за его ведением», постановляю:

- Утвердить Порядок ведения архива проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля 
за его ведением согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по курируемым направлениям деятельности.

Глава района 					 		Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 411-па

ПОРЯДОК

ведения архива проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением

(далее – Порядок)

- Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок регламентирует организацию деятельности муниципального проектного офиса по ведению архива проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением.

1.2. Термины, применяемые в Порядке, соответствуют терминам, применяемым в Положении о системе управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 2126-па.

1.3.  Архив проекта – совокупность документов по проекту, имеющих заданную структуру.

Документы по проекту – совокупность управленческих и иных документов 
по проекту.

1.4. Основными функциями архива проекта являются обеспечение хранения документов по проекту, а также обеспечение возможности их оперативного поиска 
и получения.

1.5. Целью осуществления контроля за ведением архива проекта участниками проектной деятельности является поддержание в актуальном состоянии 
и обеспечение сохранности документов по проекту, обеспечение соблюдения требований к их содержанию и оформлению за счет проведения оценки правильности ведения архива проекта участниками проектной деятельности.

- Структура архива проекта

2.1.	Архив проекта ведется  на бумажном носителе и в электронном виде.

2.2.	Архив проекта в электронном виде состоит из следующих разделов:

- «Инициация» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на стадии инициации;

- «Планирование» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на стадии планирования;

- «Реализация» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на стадии реализации, в том числе подразделы «Статус-отчеты 
по проекту», «Запросы на изменение в проекте»;

- «Закрытие» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на стадии закрытия;

- «Постпроект» – раздел, включающий в себя документы по проекту, образующиеся на постпроектной стадии;

- «Материалы и протоколы совещаний» – раздел, включающий в себя материалы,  образующиеся  по  результатам  проведения  совещаний  по  проекту

(проектного комитета, команды проекта и иных совещаний), в том числе протоколы, повестки, иные документы;

- «Переписка по проекту» – раздел, включающий в себя официальную 
и неофициальную переписку по проекту (входящая, исходящая документация, служебные записки);

- «Договорная документация» – раздел, включающий в себя договорную документацию, связанную с проектом (проекты договоров, договоры, соглашения, дополнительные соглашения и иные документы);

- «Нормативная и распорядительная документация» – раздел, включающий 
в себя нормативную и распорядительную документацию, относящуюся к проекту;

- «Прочее» – раздел, включающий в себя документы, которые исходя 
из содержания не могут быть включены в иные разделы архива проекта.

2.3. Указанная структура применяется только к архиву проекта в электронном виде.

2.4. Перечень разделов является исчерпывающим и не подлежит дополнению или изменению.

### 2.5. Ведение архива на бумажном носителе осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства культур Российской Федерации от 31.03.15 № 526 
«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».

- Правила ведения архива проекта

3.1.	Архив проекта создается после завершения стадии инициации проекта.

3.2.	Документы по проекту, входящие в состав архива проекта, оформляются участниками проектной деятельности в соответствии с требованиями к ее содержанию и оформлению, установленными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.

3.3.	При получении документа, подлежащего размещению в архиве проекта, лицо ответственное за ведение архива проекта, в течение одного рабочего дня размещает документ в соответствующий раздел архива проекта в электронном виде.

3.4.	Архив проекта в электронном виде хранится в информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти автономного округа (далее – ИСУП). ИСУП содержит разделы архива, наименование которых соответствуют разделам, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.

3.5.	В архиве проекта в электронном виде хранятся электронные образы документов по проекту (утвержденные документы), файлы электронных документов (проекты документов, рабочие версии документов по проекту).

3.6.	Каждый раздел архива проекта в электронном виде содержит электронные образы утвержденных документов по проекту, а также предыдущие, промежуточные файлы электронных документов (проекты документов, рабочие версии документов по проекту).

3.7.	Электронные образы документов по проекту (утвержденные документы), размещенные в архиве проекта именуются следующим образом:

(шифр проекта) (пробел) (тире) (пробел) (наименование документа) (точка) (расширение документа), где шифр проекта указывается в соответствии с Реестром проектов администрации Нефтеюганского района;

наименование документа – для управленческих документов по проекту используются наименования, утвержденные Положением, иными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.

При этом наименование документа указывает на русском языке с указанием даты и номера документа.

Пример наименования: 001-МПО – Статус-отчет по проекту № 1 
от 01.02.2017.pdf.

При именовании таких управленческих документов как паспорт, календарный план проекта, итоговый отчет по проекту, наименование файла содержит только наименование документа на русском языке, без указания даты и номера документа.

Пример наименования: 001-МПО - Календарный план проекта.pdf.

3.8.	Файлы электронных документов (проекты документов, рабочие версии документов по проекту) именуются аналогично электронным образом документов по проекту, при этом к наименованию файла добавляется слово «(проект)», например: 001-МПО - Календарный план проекта (проект).pdf.

IV.	Осуществление контроля за ведением архива проекта 
участниками проектной деятельности

4.1.	Проверку ведения архива проекта в электронном виде в отчетном периоде в соответствии с Положением осуществляет руководитель проекта.

4.2.	Проверка ведения архива проекта в электронном виде осуществляется 
в ИСУП в соответствии с критериями, содержащимися в листе проверки ведения архива проекта участниками проектной деятельности (далее – лист проверки), который ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4.2. Лист проверки заполняется руководителем проекта по результатам проведения проверки ведения архива проекта участниками проектной деятельности и содержит шифр и полное наименование проекта, дату проведения проверки, наименование стадии жизненного цикла проекта на дату проведения проверки, 
а также сведения об объектах проверки, результатах проверки, иные сведения.

Проверке подлежат электронные образы документов по проекту (утвержденные документы).

4.3. По результатам проверки определяется соответствие или несоответствие объектов проверки установленным критериям.

В случае соответствия объекта проверки установленным критериям в графе «Результат» ставится знак «+», в случае несоответствия знак «-», в случае, если объект не подлежит проверке  «0».

4.4. Графа «Примечание» содержит описание выявленных несоответствий 
и (или) иные сведения.

4.5. Заполнение листа проверки архива проекта, его сохранение и направление данного листа в муниципальный проектный офис производится руководителем проекта с помощью специального раздела ИСУП не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.6. Сохраненный в ИСУП лист проверки архива проекта является источником информации для расчета показателей, используемых для оценки выполнения проектных ролей участниками проектной деятельности и ведения рейтинга участников проектной деятельности при применении системы мотивации участников проектной деятельности.

4.7. Муниципальный проектный офис осуществляет проверку достоверности сведений, указанных руководителем проекта в листе проверки, путем оценки ведения архива проекта в электронном виде по критериям, содержащимся в листе проверки.

4.8. Если муниципальным проектным офисом выявлено несоответствие фактического состояния архива проекта в электронном виде сведениям, которые указаны в листе проверки, муниципальный проектный офис сообщает о выявленном несоответствии руководителю проекта. При этом расчет показателей, используемых для оценки выполнения проектных ролей участниками проектной деятельности 
и ведения рейтинга участников проектной деятельности при применении системы мотивации участников проектной деятельности, осуществляется на основании сведений, зафиксированных муниципальным проектным офисом при проверке достоверности  листа проверки, предоставленного в муниципальный проектный офис руководителем проекта.

Приложение

к Порядку ведения архива проекта

участниками проектной деятельности

администрации Нефтеюганского района

и осуществления контроля за его ведением

Лист проверки ведения архива проекта

участниками проектной деятельности

_______________________________________________

(шифр и полное наименование проекта)

Стадия жизненного цикла проекта: ____________________

| № п\п | Элемент проверки | Критерии | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная инициатива | Наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию, оформлению (в том числе наличие отметок, документов, позволяющих сделать вывод о согласовании) |  |  |
| 2. | Решение о запуске проекта (заключение центрального проектного офиса, протокол или выписка из протокола заседания Проектного комитета) | Наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию и оформлению |  |  |
| 3. | Паспорт проекта | Наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию, оформлению (в том числе наличие отметок, документов, позволяющих сделать вывод о согласовании, утверждении, ознакомлении) |  |  |
| 4. | Календарный план | Наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию, оформлению (в том числе наличие отметок, документов, позволяющих сделать вывод о согласовании, утверждении, ознакомлении) |  |  |
| 5. | Протоколы совещаний | Наличие документов и их соответствие требованиям к содержанию, оформлению |  |  |
| 6. | Статус-отчеты | Наличие статус-отчетов и соответствие их требования к содержанию, оформлению |  |  |
| 7. | Запрос на изменение | Соответствие требованиям к содержанию, оформлению (в том числе наличие сведений об утверждении) |  |  |
| 8. | Итоговый отчет | Наличие итогового отчета и его соответствие требованиям к содержанию, оформлению (в том числе наличие сведений об утверждении) |  |  |
| 9. | Решение о закрытии проекта (заключение центрального проектного офиса, протокол или выписка из протокола заседания Проектного комитета) | Наличие документа и соответствие его требованиям к содержанию и оформлению |  |  |
| 10. | Неуправленческая документация по проекту | Наличие утвержденных, подписанных версий неуправленческой документации |  |  |
| 11. | Приложения к управленческой документации по проекту | Наличие необходимых приложений к управленческой документации по проекту |  |  |
| 12. | Содержание архива проекта | Размещение файлов в электронных папках архива проекта соответствует предъявляемым требованиям к размещению |  |  |

_________________               ______________                 ___________________

(должность)	                         (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Дата проверки:

«____» _______________ 20__г.