АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

постановление

| 15.05.2017 | № 754-па |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Нефтеюганский район к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов                       п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Нефтеюганский район 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Нефтеюганского района от 18.04.2016 № 502-па «О плане мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 14.04.2017.

- Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента строительства и  жилищно-коммунального  комплекса – заместителя главы Нефтеюганского района В.С.Кошакова.

Глава района 					 		Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 15.05.2017 № 754-па

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подведение итогов прохождения текущего осенне-зимнего периода, определение задач на следующий осенне-зимний период с привлечением Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Нефтеюганского района | до 15 мая 2017 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального-хозяйства и дорожной деятельности Нефтеюганский район (по согласованию) |
|  | Подготовка плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет | до 25 апреля 2017 года | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
|  | Обеспечение наличия резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 01 октября 2017 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
|  | Представление в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на утверждение расчетов нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | до 01 сентября 2017 года | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
|  | Обеспечение своевременного заключения договоров на поставку топлива (газ, нефть, и т.д.) в целях обеспечения котельных Нефтеюганского района | до 30 сентября 2017 года | руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
|  | Обеспечение постоянной готовности к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы | с 01 июня 2017 года по 31 мая 2018 года | руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
|  | Обеспечение наличия неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 01 июня 2017 года по 01 июня 2018 года | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
|  | Представление информации о выполнении планов мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципальных образований автономного округа к работе в осенне-зимний период | с 01 июня 2017 года по 31 ноября 2017 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
|  | Обеспечение оформления паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования Нефтеюганский район, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, субъектов электроэнергетики, с представлением копий паспортов готовности в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября 2017 года - потребители тепловой энергии, до 1 ноября 2017 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, до 1 ноября 2017 года - субъекты электроэнергетики, до 15 ноября 2017 года - муниципальное образование Нефтеюганский район | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», главы городского/сельских поселений, руководители теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций и субъектов электроэнергетики (по согласованию), руководители управляющих организаций, ТСЖ (по согласованию), собственники жилых и нежилых помещений (по согласованию) |
|  | Проведение выездных совещаний по вопросу готовности объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, с подведением итогов, с привлечением Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального-хозяйства и дорожной деятельности Нефтеюганского района | с июня по август 2017 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального-хозяйства и дорожной деятельности Нефтеюганского района (по согласованию) |
|  | Подведение итогов готовности объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период, с проведением общественной оценки готовности поселений Нефтеюганского района к отопительному периоду | до 30 августа 2017 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального-хозяйства и дорожной деятельности Нефтеюганского района (по согласованию) |