****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 31.05.2017 | № 880-па |
|  |

г.Нефтеюганск

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки межселенной территории Нефтеюганского района

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования застройки на межселенной территории Нефтеюганского района, в соответствии
со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки межселенной территории Нефтеюганского района, утвержденные решением Думы Нефтеюганского района от 25.09.2013 № 405 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Нефтеюганского района».
2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории Нефтеюганского района согласно приложению.
3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки межселенных территорий Нефтеюганского района и внесения в них изменений
(далее – комиссия по ПЗЗ), созданной в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 07.03.2017 № 351-па «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий Нефтеюганского района», организовать работу
по подготовке, проверке и согласованию представленного проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории Нефтеюганского района.
4. Предложения от заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки межселенной территории Нефтеюганского района, а также обоснование данных предложений направлять в комиссию по ПЗЗ
на адрес электронной почты: dgiz@admoil.ru.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на директора
департамента имущественных отношений – заместителя главы Нефтеюганского
района Ю.Ю.Копыльца.

Исполняющий обязанности

Главы района С.А.Кудашкин

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 31.05.2017 № 880-па

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
межселенной территории Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории Нефтеюганского район(далее – Правила) | в течение 30 дней после официального опубликования настоящего постановления | отдел подготовки градостроительной документации комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользованияадминистрации района |
| 2. | Рассмотрение и согласование проекта о внесении изменений в Правила | не позднее чем через 15 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | комиссия по ПЗЗ |
| 3. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила по результатам его согласования с комиссией по ПЗЗ.Подготовка материалов для публичных слушаний | не позднее 7 дней после получения протокола комиссии по ПЗЗо рассмотрении и согласовании проекта о внесении изменений в Правила | отдел подготовки градостроительной документации комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользованияадминистрации района |
| 4.  | Опубликование проекта о внесении изменений в Правила, постановления о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов муниципального образования Нефтеюганский район | не позднее 7 дней после получения материалов для публичных слушаний | комиссия по ПЗЗ |
| 5. | Проведение публичных слушаний | 2 месяца со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила | комиссия по ПЗЗ |
| 6. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний | не позднее 7 дней после получения протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | отдел подготовки градостроительной документации комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользованияадминистрации района |
| 7. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Думу Нефтеюганского района или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и направлении его на доработку | в течение 8 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила | Глава Нефтеюганского района |
| 8. | Опубликование решения о принятии проекта о внесении изменений в Правила, после утверждения Думой Нефтеюганского района в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов муниципального образования Нефтеюганский район | в течение 10 дней со дня утверждения проекта о внесении изменений в Правила | Глава Нефтеюганского района |
| 9. | Направление решения Думы Нефтеюганского района о принятии проекта о внесении изменений в Правила в государственный кадастр недвижимости, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения проекта о внесении изменений в Правила | отдел подготовки градостроительной документации комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользованияадминистрации района |
| 10. | Загрузка проекта о внесении изменений в Правила в ФГИС ТП | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения проекта о внесении изменений в Правила | отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользованияадминистрации района |