****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 03.09.2019 | № 1856-па |
|  |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района

от 08.09.2016 № 1402-па «Об утверждении плана мероприятий по реализации
в Нефтеюганском районе регионального общественно-педагогического проекта

«Наша школа: вместе строим будущее»

В целях приведения в соответствие с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», от 30.11.2018 № 450-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нефтеюганского района от 08.09.2016 № 1402-па «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе регионального общественно-педагогического проекта «Наша школа: вместе строим будущее», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Михалева В.Г.

Глава района Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 03.09.2019 № 1856-па

«Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 08.09.2016 № 1402-па

ПЛАН

мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе

 регионального общественно-педагогического проекта

«Наша школа: вместе строим будущее»

| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Объект «Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым, ул.Привокзальная, д.16», срок строительства 2019-2020 годы  |
| 1.1. | Формирование состава инициативной группы по реализации проекта на территории Нефтеюганского района | сентябрь 2019 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| 1.2. | Подготовка графика работы инициативной группы по реализации проекта на территории Нефтеюганского района | сентябрь 2019 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 1.3. | Информирование в средствах массовой информации населения о создаваемом объекте и возможности общественного участия в проекте | сентябрь 2019 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 1.4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи участникам проекта | постоянно | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 1.5. | Размещение на сайте департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района проектной документации | сентябрь 2019 года и обновление информации по необходимости | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района,департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 1.6. | Создание фото- и видео архива хода реализации проекта и размещение на сайте департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района | в ходе строительства | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района  |
| 1.7. | Посещение строительной площадки с целью экспертного наблюдения | один раз в квартал | члены инициативной группы по реализации плана проекта на территории Нефтеюганского района |
| 1.8. | Рассмотрение вопросов реализации проекта на заседании Общественного совета по образованию | 2020 год согласно плану работы | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| 1.9. | Организация дней активного содействия на завершающих этапах строительства: субботники по высадке деревьев и цветов, по оформлению пространства | на завершающем этапе строительства | администрация поселения, общественность |
| 1.10. | Организация конкурсов проектов по оформлению пространства классных комнат и холлов, благоустройству территории | январь-май 2020 года | НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» |
| Раздел 2. Объект «Средняя общеобразовательная школа в пгт.Пойковский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)», срок строительства 2022-2024 годы |
| 2.1. | Формирование состава инициативной группы по реализации проекта на территории Нефтеюганского района | ноябрь 2022 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| 2.2. | Подготовка графика работы инициативной группы по реализации проекта на территории Нефтеюганского района | ноябрь 2022 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 2.3. | Информирование в средствах массовой информации населения о создаваемом объекте и возможности общественного участия в проекте | ноябрь 2022 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 2.4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи участникам проекта | постоянно | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 2.5. | Размещение на сайте департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района проектной документации | февраль 2023 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| 2.6. | Создание фото- и видео архива хода реализации проекта и размещение на сайте департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района | в ходе строительства | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района  |
| 2.7. | Посещение строительной площадки с целью экспертного наблюдения | один раз в квартал | члены инициативной группы по реализации плана проекта на территории Нефтеюганского района |
| 2.8. | Рассмотрение вопросов реализации проекта на заседании Общественного совета по образованию | 2024 год согласно плану работы | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| 2.9. | Организация дней активного содействия на завершающих этапах строительства: субботники по высадке деревьев и цветов, по оформлению пространства | на завершающем этапе строительства | администрация поселения, общественность |
| 2.10. | Организация конкурсов проектов по оформлению пространства классных комнат и холлов, благоустройству территории | январь-май 2024 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| Раздел 3. Объект «Реконструкция здания школы, расположенного по адресу: Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д.42», срок строительства 2026-2028 годы |
| 3.1. | Формирование состава инициативной группы по реализации проекта на территории Нефтеюганского района | ноябрь 2025 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| 3.2. | Подготовка графика работы инициативной группы по реализации проекта на территории Нефтеюганского района | ноябрь 2025 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 3.3. | Информирование в средствах массовой информации населения о создаваемом объекте и возможности общественного участия в проекте | ноябрь 2025 года | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 3.4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи участникам проекта | постоянно | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 3.5. | Размещение на сайте департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района проектной документации | февраль 2023 года | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| 3.6. | Создание фото- и видео архива хода реализации проекта и размещение на сайте департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района | в ходе строительства | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района,  |
| 3.7. | Посещение строительной площадки с целью экспертного наблюдения | один раз в квартал | члены инициативной группы по реализации плана проекта на территории Нефтеюганского района |
| 3.8. | Рассмотрение вопросов реализации проекта на заседании Общественного совета по образованию | 2024 год согласно плану работы | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района |
| 3.9. | Организация дней активного содействия на завершающих этапах строительства: субботники по высадке деревьев и цветов, по оформлению пространства | на завершающем этапе строительства | администрация поселения, общественность |
| 3.10. | Организация конкурсов проектов по оформлению пространства классных комнат и холлов, благоустройству территории | январь-май 2024 года | НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» |

 ».