Утверждено:

Первый заместитель главы

администрации Нефтеюганского района

______(подпись)_____ С.А. Кудашкин

01.06.2015г.

ГРАФИК

передачи в концессию объектов жилищно-коммунальной сферы

на территории Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Вид собственности (муниципальная/ собственность субъекта РФ) | Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ) | Организация, осуществляющая эксплуатацию объекта | Доля на рынке соответствующих услуг, % | Вещное право, на котором объект находится у эксплуатирующей организации | Отрасль ЖКХ | Наименование объекта, место нахождения | Сведения о государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию | Планируемая дата проведения конкурса | Планируемая дата заключения концессионного соглашения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение Сентябрьский | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Промысловик» | 100 | аренда | теплоснабжение | Сети теплоснабжения п.Сентябрьский | Не оформлялось | I полугодие 2015 | II полугодие 2015 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 2 | Сельское поселение Сентябрьский | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Промысловик» | 100 | аренда | водоснабжение | Сети водопровода, п.Сентябрьский | Не оформлялось | I полугодие 2015 | II полугодие 2015 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 3 | Сельское поселение Сентябрьский | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Промысловик» | 100 | аренда | водоотведение | Сети канализации жилого поселка, п.Сентябрьский | Не оформлялось | I полугодие 2015 | II полугодие 2015 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 4 | Сельское поселение Сентябрьский | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Промысловик» | 100 | аренда |  | Иное имущество, п.Сентябрьский | Не оформлялось | I полугодие 2015 | II полугодие 2015 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 5 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | водоснабжение | Водопроводная сеть | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 6 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | водоотведение | Канализационно-очистные сооружения | 86-86-04/003/2014-191 | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 7 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | водоотведение | Напорная канализация | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 8 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | водоотведение | Сети канализации жилого поселка | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 9 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | водоотведение | Канализационно-насосная станция | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 10 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | водоснабжение | Пожарный водовод | 86-86/004-86/004/007/2015-447/1 | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 11 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | теплоснабжение | Тепловые сети | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 12 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | теплоснабжение | Внутриплощадочные сети теплоснабжения | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 13 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда | теплоснабжение | Центральный тепловой пункт | 86-86-04/024/2012-500 | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 14 | Сельское поселение Каркатеевы | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Сибирь» | 100 | аренда |  | Иное имущество, п.Каркатеевы |  | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 15 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Сети водоснабжения к 33-х квартирному дому (протяженностью 80м., ввод в эксплуатацию 2001г.) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 16 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Водопровод жилой зоны (протяженностью 4642 м, ввод в эксплуатацию 1971 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 17 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Здание подземной атомной насосной станции (площадью 17,7 кв.м., ввод в эксплуатацию 1976 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 18 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Водопроводные сети (протяженностью 1879,7 м, ввод в эксплуатацию 1997 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 19 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Сети водоотведения (протяженность 1730 м, ввод в эксплуатацию 1997 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов в |
| 20 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Инженерные сети канализации к 33-х квартирному жилому дому (протяженность 91 м, ввод в эксплуатацию 2001 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 21 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Наружные сети канализации (протяженностью 969 м, ввод в эксплуатацию 1971 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 22 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Водопровод производственной зоны (протяженностью 355 м, ввод в эксплуатацию 1971 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 23 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Канализационно-очистные сооружения (площ.432 кв.м., ввод в эксплуатацию 1998 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 24 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Водоочистные сооружения, мощностью 400 куб.м в сутки | В стадии оформления | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 25 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда |  | Иное имущество, п.Сингапай |  | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 26 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Сети теплоснабжения к 33-х квартирному жилому дому (протяженностью 80 м, ввод в эксплуатацию 2001 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 27 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Тепловые сети жилой зоны (протяженностью 1680 м, ввод в эксплуатацию 1971 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 28 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Тепловые сети (протяженностью 1879,7 м, ввод в эксплуатацию 1997 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 29 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Наружные тепловые сети (протяженностью 710 м, ввод в эксплуатацию 1971 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 30 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Тепловые сети жилого поселка (протяженностью 210 м, ввод в эксплуатацию 1974 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 31 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Теплоцентрали «Термакс» (ввод в эксплуатацию 1987 год) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 32 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Здание котельной (площадью 790 кв.м., ввод в эксплуатацию 1970 год и газоснабжение) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 33 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда |  | Иное имущество, п.Сингапай | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 34 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Водопровод к жилому дому № 46 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 35 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Водопровод к жилому дому № 47 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 36 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Теплотрасса к жилому дому № 46 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 37 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Теплотрасса к жилому дому № 47 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 38 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Наружные сети канализации к жилому дому № 46 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 39 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Наружные сети канализации к жилому дому № 47 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 40 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Сети водоснабжения круг Б-3 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 41 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Сети теплоснабжения круг Б-3 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 42 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Сети канализации пр. Мечтателей от круг Б-3, Б-4, В-1от КНС-9 до КНС-66 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 43 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Тепловые сети поселка (старый поселок) (от котельной до Д/К Камертон через УТ-1,2,3,4, ТК-10,9) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 44 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Сети водоснабжения круг Б-4 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 45 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Сети теплоснабжения круг Б-4 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 46 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Сети канализации круг Б-4 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 47 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Сети водоснабжения на круг В-1 (от УТ-7 до ТК-17) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 48 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Сети теплоснабжения на круг В-1 (от УТ-7 до ТК-17) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 49 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Сети водоснабжения на круг В-1 (от ТК-14,15 до ж.д. 44, 45, 55, 56, 57) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 50 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Сети теплоснабжения на круг В-1 (от ТК-14,15 до ж.д. 44, 45, 55, 56, 57) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 51 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоотведение | Сети канализации круг Б-3 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 52 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 53 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 54 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | водоснабжение | Сети водоснабжения на круг Б-4, Б-3 (+переход под дорогой) от УТ-4 до УТ-7 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 55 | Сельское поселение Сингапай | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «ЮграКомфорт» | 100 | аренда | теплоснабжение | Сети теплоснабжения на круг Б-4, Б-3 (+переход под дорогой) от УТ-4 до УТ-7 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 56 | Сельское поселение Куть-Ях | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик» | 100 | аренда | теплоснабжение | Здание котельной 2 БВК | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 57 | Сельское поселение Куть-Ях | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик» | 100 | аренда | водоснабжение | Артскважина 1 | В стадии оформления | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 58 | Сельское поселение Куть-Ях | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик» | 100 | аренда | водоснабжение | Артскважина 2 | В стадии оформления | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 59 | Сельское поселение Куть-Ях | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик» | 100 | аренда | водоснабжение | Артскважина у котельной | В стадии оформления | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 60 | Сельское поселение Куть-Ях | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик» | 100 | аренда | теплоснабжение | Тепловые сети | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 61 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | теплоснабжение | Теплосети | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 62 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | теплоснабжение | Теплотрасса 39 | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 63 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | теплоснабжение | Теплосети поселка | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 64 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | водоотведение | Здание очистных | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 65 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | водоснабжение | Нежилое строение | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 66 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | водоснабжение | Водопровод | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 67 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | водоотведение | Канализационная насосная станция | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 68 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | водоотведение | Сети канализации | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 69 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | водоснабжение | Сети водопровода | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 70 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда | водоотведение | Сети канализации | Не оформлялось | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |
| 71 | Сельское поселение Салым | муниципальная | орган местного самоуправления | ООО «Тепловик 2» | 100 | аренда |  | Иное имущество, п.Салым |  | II полугодие 2015 | I полугодие 2016 | Директор ДИО НР Ю.Я. Аладин, Директор ДС и ЖКК НР – заместитель главы администрации района Ю.А. Коршунов |

| Согласовано: |  |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор Департамента имущественных |  |  | Исполняющий обязанности департамента строительства и |
| отношений Нефтеюганского района |  |  | жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| _______(подпись)_______Ю.Я. Аладин 01.06.2015г. |  |  | _______(подпись)______Н.Я. Таргоний 01.06.2015г. |